الجمهوريــة الجزائريــــة الديمقراطيــة الشعبيــة

ولايــــــة بـــــــرج بوعريريـــــــــج

حصيلة نشاطات ولاية برج بوعريريج لسنة 2008

البرنامج الخماسي المقترح 2010/2014

- مارس 2009

- أولا  : حصيلــــــــة النشــاط المـــالـــي

- ثانيا : حصيلــــــــة نشاطات القطـاعـات

- ثالثا : البرنامـج الخماسي المقترح 2010 /2014

المــقــدمــة

يهدف هذا التقرير حول حصيلة نشاطات الولاية خلال سنة 2008 وكذا اقتراحات البرنامج الخماسي 2010-2014 إلى إبراز أهم الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات وتقديم عرض للمشاريع المقترحة في إطار الخماسي المقبل  ، إن الإنجازات المحققة بالولاية وكذا اقتراحات المقدمة في إطار البرنامج الخماسي المقبل هي ثمرة التنسيق والتشاور الدائم بين المنتخبين والهيئة التنفيذية وبفضل الإسترتيجية التنموية الموحدة المسطرة من قبل الولاية والمجلس الشعبي الولائي خلال دورة المجلس المنعقدة بتاريخ 24/02/2008 والتي تم من خلالها الأخذ بعين الإعتبار لكل الإنشغالات المطروحة على مستوى القاعدة بغية المساس بأكبر شريحة من المواطنين ، حيث حضيت ولاية برج بوعريريج خلال السنوات الأخيرة بعدة برامج تنموية هامة ،وقد توجهت مختلف العمليات المسجلة إلى تقليص الإختلالات الموجودة سواء بين القطاعات أو بين المناطق لتحسين مستويات التنمية وتحسين الإطار المعيشي لسكان الولاية  و الحد من النزوح نحو المناطق الحضرية .

ضمن هدا المنظور، تم خلال سنة 2008 تسجيل برنامج سنوي مست مشاريعه مختلف القطاعات و المتمثلة أساسا في مواصلة المجهودات المبذولة  لتجسيد إستراتيجية التنمية المسطرة  من قبل الولاية .

ففي قطاع الفلاحة و الغابات انصبت المجهودات في مواصلة دعم فرع إنتاج الحليب  واقتناء خلايا النحل ، غرس الأشجار المثمرة لاسيما أشجار الزيتون ، استصلاح الأراضي بتحسين التربة و شق المسالك الفلاحية و تهيئتها.

أما على مستوى قطاع الري فبالإضافة إلى السعي الدائم من أجل تحسين  تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب عن طريق الرفع من طاقات التخزين ومن منسوب المياه المعبأة، سعت الولاية أيضا إلى توسيع شبكات المياه وتأهيلها ومد قنوات تصريف المياه للمحافظة على المياه والمحيط من التلوث .

أما قطاع الطرقات فتمثلت المجهودات في تعزيز شبكة الطرقات ، تحديثها وتأهيلها من أجل تحسين حركة المرور ومواكبة حركية التنمية .

بالنسبة لقطاع التربية سعت الولاية من خلال هذا البرنامج إلى تحسين نسبة التمدرس ، توسيع الممارسة الرياضية في الوسط المدرسي، رفع طاقات الإيواء          و الإطعام بالمؤسسات التربوية و تحسين النقل المدرسي.

وبقطاع التكوين المهني انصبت المجهودات في توسيع و تحسين طاقات الاستقبال من أجل مواجهة احتياجات الشباب في المؤسسات الموجودة بعمليات التهيئة و التجهيز .

وفي ميدان التحسين الحضري، تواصلت المجهودات من أجل تحسين المحيط والقضاء على العديد من النقاط السوداء التي كانت تشوه الكثير من الأحياء والتجزئات  على مستوى تـــراب الولاية إلى جانب توفيــــر مختلف الشبكــــــات الضرورية للمجمعات السكنية .

أما فيما يخص باقي  القطاعات (الهياكل الإدارية، الشباب و الرياضة، الصحة، الحماية الاجتماعية و الثقافة ) فقد استهدفت العمليات بها إلى تدعيم هاته القطاعات بإنجازات جديدة واقتناء التجهيزات المتطورة بالإضافة إلى التحسين و إعادة الاعتبار،     و تجهيز المؤسسات الموجودة وانجاز مشاريع جديدة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

I- بـرنامج التجهيـز 2008: في إطار ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، استفادت ولاية برج بوعريريج من تسجيل 486 عملية برخصة برنامج إجمالية (البرنامج القطاعي والمخططات البلدية للتنمية): 12.457.400.000 دج منها 3.626.000.000 دج في إطار تقييم البرنامج الجاري.

- البرنامـــــج القطـــاعيPSD: استفاد من  45 عملية برخصة برنامج 7.141.400.000 دج،  3.626.000.000دج في إطار إعادة التقييم .

- برنامج المخططات البلدية للتنميةPCD  : استفاد من 441 عملية برخصة برنامج 1.690.000.000 دج.

التوزيع حسب البرامج فهو كما يلي:

1- البرنامج الخماسي لدعم النموPCSC: 421 عملية (PSD+PCD) رخصة برنامج 11.830.400.000   دج موزعة كما يلي :

- البرنامج القطاعيPSD: 45 عمليــة برخصة برنامج 7.141.400.000 دج       و 3.333.000.000 دج في إطار إعادة التقييم .

- برنامج المخططات البلدية:376 عملية برخصة برنامج 1.370.000.000 دج.

2- برنامج الهضاب العليا: استفاد من رخصة برنامج 443.000.000 دج منها 243.000.000 دج في إطار إعادة تقييم البرنامج القطاعي  و 200.000.000 دج في إطار المخططات البلدية للتنمية  .

3- البرنامج التكميلي: استفاد من رخصة برنامج 50.000.000 دج في إطار  إعادة التقييم .

4- برنامج التنمية الريفية ( PPDRI  ): استفاد من رخصة برنامج 120.000.000 دج في إطار المخططات البلدية للتنمية .

II - التسجيلات حسب القطاعات لسنة 2008 :

الغـابـات: استفاد القطاع من تسجيل برنامج قطاعي يتشكل من عمليتين برخصة برنامج 129.000.000 دج تمثل 1.04 % من الغلاف الإجمالي للولاية، تتمثل هذه العمليات في التشجير على مساحة 500 هكتار ، تهيئة المسالك على مسافـــــــــة 50 كلم ، أشغال حراجية على مساحة  500 هكتار ، دراسة و انجاز 02 أبراج مراقبة    و 02 فرق غابية .

الــــري: استفاد القطاع من رخصة برنامج 1.756.600.000 دج تمثل 14،10 %   من الغلاف الإجمالي للولاية،تم تسجيل 134 عملية برخصة برنامج 1.416.600.000 دج منها 129 عملية برخصة برنامج 365.600.000 دج في إطار المخططات البلدية للتنمية أي 26%  من رخصة برنامج هذا القطاع،حيث تم خلال سنة 2008 تسجيل الانطلاق في المشاريع الآتية و ذلك في إطار التزويد بالمياه الصالحة للشرب  :

- تجديد قناة جلب المياه عين زادة–برج بوعريريج ( 24 كلم من قنوات الحديد الزهري ذو قطر 700 ملم).

- دراسة و انجاز شبكة منطقة العيشاوي و التموين بمياه الشرب لمركز بوجبهة بلدية المنصورة (17.768 متر طولي من القنوات و 03 خزانات بسعة 2500 م3 ).

أما فيما يخص التطهير فتم تسجيل العمليات التالية : تطهير مركز القلة ، بن داود        و تفرق، تهيئة واد سيدي مبارك.

أما في إطار المخططات البلدية للتنمية تم تسجيل 71 عملية في إطار التزويد بالمياه الصالحة للشرب و 58 عملية في مجال صرف المياه القذرة .

الـطـرقـات: استفاد قطاع الطرقات من رخصة برنامج 2.264.396.000 دج تمثل 18،30%  من الغلاف الإجمالي للولاية، تم تسجيل 90 عملية برخصة برنامج 1.449.396.000 دج (منها 89 عملية  في إطار المخططات البلدية للتنمية برخصة برنامج 449.396.000 دج)، تهدف الولاية من خلال هذا البرنامج إلى : تدعيم و إعادة تأهيل الطرق الوطنية، الولائية و البلدية  على مسافة 132 كلم، ازدواجية الطرق على مسافة 10 كلم ، تحديث و إعادة الاعتبار لـ 307 كلم ، انجاز 12 كلم طرق جديدة و بناء 15 منشأ فني و دار صيانة .

البيئـــــــة: استفاد قطاع البيئة من رخصة برنامج 110.000.000 دج تمثل 0،88%  من الغلاف الإجمالي للولاية، حيث تم تسجيل عملية واحدة في إطار البرامج القطاعية تتمثل في إعداد مخططات توجيهية بلدية لتسيير النفايات المنزلية عبر 21 بلدية .

التهيئة والتحسـين الحضري: استفاد القطاع من 98 عملية  برخصة برنامج 2.906.143.000 دج تمثل 23،49%  من الغلاف الإجمالي للولاية، منها 94 عملية برخصة برنامج 366.143.000 دج في إطار المخططات البلدية للتنمية، يهدف هذا البرنامج إلى التحسين الحضري على مستوى 404 موقع عبر الولاية .

التعليـم العالي:استفاد القطاع من رخصة برنامج تقدر بـ 238.000.000دج، تمثل 1،92 %  من الغلاف الإجمالي للولاية، حيث تم تسجيل عملية واحدة برخصة برنامج 200.000.000 دج .

الـتـربـية: استفاد القطاع من رخصة برنامج تقدر بـ 932.600.000دج تمثل 5،54%   من الغلاف الإجمالي للولاية، تم تسجيل 12 عملية برخصة برنامج 752.600.000 دج منها  عملية واحدة برخصة 1.600.000 دج في إطار المخططات البلدية للتنمية، يتمثل هذا البرنامج في تسجيل دراسة و انجاز إكماليتين بحسناوة و القصور ، دراسة انجاز    و تجهيز 148 قسم عبر الولاية وغيرها من عمليات التهيئة ، التجديد و التجهيز للمؤسسات التربوية بمختلف أطوارها التي يهدف من خلالها قطاع التربية إلى تحسين نسبة التمدرس لاسيما في المناطق الريفية .

الـتـكـوين:  استفاد القطاع من رخصة برنامج تقدر بـ 84.500.000 دج تمثل       0،68%  من الغلاف الإجمالي للولاية، تم تسجيل عمليتين برخصة برنامج  54.500.000 دج، يتمثل هذا البرنامج في دراسة و إنجاز 04 سكنات وظيفية على مستوى مركز التكوين المهني بمنصورة ودراسة و انجاز 17 سكن وظيفي آخر عبر الولاية لفائدة عمال قطاع التكوين المهني .

الهياكل الإدارية: استفاد القطاع من رخصة برنامج 1.462.620.000 دج تمثل 11،83 %  من الغلاف الإجمالي للولاية،تم تسجيل 70 عملية برخصة برنامج 1.045.620.000دج منها 60 عملية برخصة برنامج 265.220.000 دج في إطار المخططات البلدية للتنمية، من العمليات المسجلة في هذا البرنامج نذكر دراسة وانجاز: مجلس قضاء ببرج بوعريريج ،محكمة بزمورة ،مقر مديرية التعمير و البناء ، قسم للسكنات و التجهيزات العمومية بمجانة ، دراسة و انجاز وحدة خفيفة للحماية المدنية برأس الواد وتأهيل و توسيع وحدة ثانوية بمنصورة ، مركز عقاري بين البلديات  برأس الواد أما في إطار المخططات البلدية نذكر انجاز و تهيئة 09 مفرزات للحرس البلدي  ، انجاز 03 فروع بلدية برأس الواد ، خليل و برج بوعريريج ، دراسة انجاز و إنهاء الأشغال عبر 09 مقرات بلدية ، انجاز 04 حظائر بلدية بمنصورة ، برج غدير ، عين تسرة و بليمور .

الصحــــــــة: استفاد القطاع من رخصة برنامج تقدر بـ 1.718.600.000 دج تمثل 13،89 % من الغلاف الإجمالي للولاية،  تم سجيل 10عمليات بغلاف مالي قدره 188.600.000 دج منها 08عمليات في إطار المخططات البلدية للتنمية بغلاف مالي  قدره 26.100.000 دج . يتمثل هذا البرنامج في إعادة تهيئة الهياكل الصحية واقتناء العتاد الطبي وإعادة تقييم المستشفى المختص ببرج بوعريريج  . أما في إطار المخططات البلدية للتنمية تم تسجيل دراسة وانجاز 05 قاعات علاج( برج بوعريريج – بن داود – سيدي مبارك – مجانة و بئر قصد علي) وتهيئة 03 قاعات علاج أخرى          ( بن داود –تفرق و الرابطة )  .

الشباب و الرياضة: استفاد هذا القطاع من رخصة برنامج 583.991.000 دج تمثل 4،72 % من الغلاف الإجمالي للولاية، تم تسجيل 53 عملية بغلاف مالي قدره 478.991.000 دج منها 49عملية بمبلغ 157.991.000 دج في إطار المخططات البلدية للتنمية. يتمثل هذا البرنامج في توسيع الملعب متعدد الرياضات ببرج بوعريريج بـ 10.000 مقعد ، انجاز 22 ساحة للعب ، تهيئة و تجهيز الهياكل الرياضية عبر الولاية.

الـثقــــــافـة: استفاد هذا القطاع من تسجيل عمليتين برخصة برنامج 4.500.000دج وذلك في إطار المخططات البلدية للتنمية  تمثل 0،04 % من الغلاف الإجمالي للولاية، يتمثل هذا البرنامج في تهيئة مكتبتين برأس الواد و أولاد دحمان .

الحماية الاجتماعية: استفاد من رخصة برنامج 40.000.000 دج في إطار إعادة تقييم للبرنامج الحالي تمثل 0،32 % من الغلاف الإجمالي للولاية .

المجاهديـــــــــن: استفاد من  رخصة برنامج14.000.000 دج في إطار إعادة تقييم للبرنامج الحالي تمثل 0.11 % من الغلاف الإجمالي للولاية .

الشؤون الدينية:استفاد من رخصة برنامج 159.000.000 دج، تمثل 1،25 %  من الغلاف الإجمالي للولاية ، تم تسجيل عمليتين هما دراسة و انجاز مدرسة قرآنية بأولاد حالة ( الماين)، تهيئة وإصلاح المساجد عبر الولاية   .

الاستغلال المباشرالإستدالة البلديةREGIE :تم تسجيل 09 عمليات في إطار المخططات البلدية للتنمية بمبلغ 53.450.000 دج  للتكفل بالنقل المدرسي.

III-قروض الدفع CP: 	استفادت الولاية برسم سنة 2008 في اطار قروض الدفع من مبلغ 11.909.588.748.00 دج والحاق بمبلغ قدره  1.943.000.000.00 دج  يضاف اليهما مبلغ قدره 10.499.498.655.00 دج رصيد متبقي من قروض الدفع في  نهاية سنة 2007، وعليه فخلال السنة المالية 2008 سيرت الولاية في إطار البرنامج الغير ممركز المسير من طرف خزينة الولاية مبلغ قدره24.352.087.403دج من اعتمادات   الدفع CP .

تتوزع حسب طبيعة البرنامج على النحو التالي:

1 -البرنامـج القطـــــــاعي الغير ممركز  PSD : 20.806.556.688 دج

2- البرنامج القطاعـــــــــي المــــركــــــــــزي: 932.588.748  دج

3-المخططـــــــات البلديـــة للتنميـــة PCD    : 2.612.941.967  دج

* استهلاك القروض إلى غاية 31/12/2008:

تم استهلاك في إطار (البرنامج القطاعي+برنامج المخططات البلدية + البرنامج القطاعي المركزي تسيير خزينة الولاية+ البرنامج المركزي خارج عن تسيير خزينة الولاية ) غلاف مالي يقدر بـ  17.524.902.200.16 دج موزع كالأتي :

-14.489.309.424.92 دج في إطار البرنامج القطاعي تسيير حزينة الولاية

-3.035.592.775.24دج في اطار البرنامج المركزي خارج تسيير خزينة الولاية .

1- الإستهلاكات حسب البرنامج( تسيير خزينة الولاية):

* البرنامج القطاعيPSD اللامركزي: 11.990.557.696.92 دج.

* البرنامج القطاعي PSD المركزي  :597.293.728.00  دج.

*المخططات البلدية للتنمــيةPCD   :1.901.458.000.00 دج

علما أن  أهم الإستهلاكات  سجلتها على التوالي قطاعات : الطرقات بـ 3.593.927.941 دج ،التربية 1.982.483.753دج، المخططات البلدية للتنمية 1.901.458.000 دج ، التحسين الحضري 1.596.422.620 دج ، الري 1.564.775.590 دج ، التعليم العالي 561.737.353 دج ، المحلات ذات الطابع المهني 503.364.308 دج ، الهياكل الإدارية484.100.000   دج ، الشباب و الرياضة 383.149.308 دج ، الصحة 345.779.190 دج ، التكوين المهني 318.397.685 دج ،الغابات 218.286.849دج ، الثقافة 181.020.880 دج، الحماية الإجتماعية 66.998.822 دج ، البيئة 64.439.000 دج   و المجاهدين 41.520.036 دج.

مقارنـــــة استهلاكــــات القـــروض (2005-2008)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامج قطاعي PSD | 3.682.381.820.00 | 6.495.924.926.98 | 10.976.333.936.60 | 11.990.557.696.92 |
| PCD المخطط البلدي | 731.007.000.00 | 1.630.956.000.00 | 1.948.426.000.00 | 1.901.458.000.00 |
| المركـزي تسيير خزينة الولاية | / | 428.266.367.00 | 626.881.805.23 | 597.293.728.00 |
| المجمـوع | 4.413.388.820.00 | 8.555.147.293.98 | 13.551.641.741.00 | 14.489.309.424.92 |

2- البرنامج المركزي الخارج عن تسيير خزينة الولاية:

* تم استهلاك  خلال سنة 2008  في إطار البرنامج المركزي الخارج عن تسيير خزينة الولاية مبلغ : 3.035.592.775.24 دج موزع كالآتي :

*برنامج السكنات ( اجتماعي ، تساهمي ، ريفي ) تم استهلاك مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 2.762.097.775.24 دج  موزع كما يلي :

- السكن الاجتماعي مبلغ 1.466.060.275.24 دج.

- السكن التساهمي مبلغ 504.837.500.00 دج.

- البناء الريفي مبلـــــــــــغ 791.200.000.00 دج.

* برنامج الكهرباء والغاز:تم استهلاك مبلغ 273.495.000.00 دج موزع كالآتي:

-الكهرباء: 143.872.000.00 دج.

- الغـــــاز: 129.623.000.00 دج .

VI- تطهير مدونة الإستثمار: في إطار تطهير مدونة الاستثمارات تم القيام بغلق 635 عملية بمبلغ 6.261.877.000 دج (منها 519 عملية بمبلغ     1.811.710.000 دج في إطار المخططات البلدية للتنمية).

VII-البرنامج الجاري الموقوف في31/12/2008:

سجلت الولاية إلى غاية 31/12/2008 برنامجا جاريا يشتمل على 1131 عملية برخصة برنامج إجمالية قدرها 62.105.902.000 دج (منها 503 عملية بغلاف مالي قدره 59.198.171.000 دج في إطار البرنامج القطاعي اللامركزي)  في حين بلغ باقي الإنجاز في نفس التاريخ 27.909.363.000  دج منها 26.406.352.000 دج في إطار البرنامج القطاعي اللامركزي .

أما القطاعات التي سجلت باقي إنجاز معتبر في نفس الفترة فهي على التوالي: قطاع الطرقات :5.029.699.000دج،قطاع التربية: 3.078.377.000  دج ، قطاع       الري: 3.686.069.000 دج، التحسين الحضري: 3.530.892.000 دج، قطاع        الصحة:3.267.962.000دج، الهياكل الإدارية:1.929.518.000دج، التعليم العالي:1.202.445.000دج،المخططات البلدية للتنمية : 1.503.011.000 دج ،قطاع الشباب و الرياضة: 1.276.461.000 دج، المحلات المهنية:1.015.458.000 دج ،التكوين المهني : 640.143.000 دج ، قطاع البيئة : 456.816.000 دج وقطاع                 الثقافة : 426.085.000 دج.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الهضاب العليا يمثل 27،21 % من باقي الإنجاز الإجمالي .

IV – نشاط اللجنة الولائية للصفقات العمومية :

|  | - 2007 | - 2008 |
| --- | --- | --- |
| - عدد الصفقات والملاحق المدروسة | - 405 | - 486 |
| - عدد الصفقات والملاحق المؤشرة | - 361 | - 458 |

- 01-الفلاحــــــــــة : تتربع الولاية على امكانات فلاحية هامة تتمثل في 246 154 هـ من الأراضي الزراعية منها 187 000هـ صالحة للزراعة ، 7300هـ مساحات مسقية، 48 600 هـ أراضي رعوية، 87 000هـ مخصصة لزراعة الحبوب، كما تتوفر الولاية على ثروة حيوانية مقدرة ب383 000 رأس منها 307 000 من الأغنام.

*في إطار البرنامج القطاعي تم خلال سنة 2008 في اطار برنامج الهضاب الإستلام المؤقت لفرع مديرية الفلاحة بالحمادية، اقتناء 13.000 خلية نحل مملؤة بتمويل من صندوق تطوير الإستثمارات الفلاحية FNDIA واستصلاح التربة على مساحة 2300 هكتار من الحصة الإجمالية المخصصة 4000 هكتار بتمويل من صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الإمتيازFDRMVTC .

*حصيلة موسم الحصاد والدرس 2007/2008  :قدرت المساحة الإجمالية المزروعة بـ 80.635 هـ من الحبوب (القمح الصلب واللين–الشعير و الخرطال)كما قدر الإنتاج الإجمالي المحصل عليه بـ 641.000 ق لمساحة محصودة قدرها 78.412 هـ . نشير إلى أن ظاهرة تساقط البرد خلال الموسم تسببت في إتلاف مساحة قدرها 2.204 هـ .بلغت الكميات المجمعة لدى تعاونية الحبوب 182.245 قنطار .

المحاصيل المحققة : القمح الصلب 453.980 قنطار، القمح اللين 66.160 ق، الشعير 102.550 ق، الخرطال 18.310 ق، أي بمجموع إجمالي 641.000 قنطار وللإشارة فإن الأسعار الجديدة المطبقة على الحبوب ساعدت على رفع نسبة جمع المحصول بالنسبة للمواسم السابقة بحوالي 8 %حيث بلغ سعر القمح الصلب : 4.500 دج ،القمح اللين :3.500 دج ، الشعير:2.500 دج والخرطال 1.600 دج.

*حصيلة حملة جني الزيتون موسم 2007/2008 : تقدر المساحة الإجمالية  ب 18.978 هـ ، المساحة المنتجة تقدر بـ 10.627 هـ ،المساحة المجنية: 10.627 هـ ، الإنتاج 34.173 ق زيتون منها 1.198 ق زيتون المائدة و إنتاج 5.360 هكتولتر من الزيت.

*حصيلة انتاج الفواكه ، الخضروات والمنتجات الحيوانية 2007/2008 : قدر إجمالي الإنتاج من الفواكه ب 38.690 ق و 124.392 ق من الخضروات، البيض 285.188.000 وحدة، الحليب 38.463.000 لتر، اللحوم البيضاء 61.597 ق، اللحوم الحمراء 53.806 ق، العسل 43.800 كغ والصوف 4.454 ق.

- حصيلة حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي2008 /2009 :لقد قدرت المساحة الإجمالية المزروعة بـ 79.330 هكتار خصص منها  4.810 هكتار لإنتاج البذور. بالنسبة للتموين بالبذور من طرف التعاونية و من اجل تسهيل التموين بالبذور للفلاحين تم إنشاء شباك موحد على مستوى مقر التعاونية. قدرت كمية الحبوب المستلمة بـ 33.296 قنطار منها 26.812 قنطار قمح صلب.

حصيلة التمويل بالقرض الفلاحي للحملة (القرض الرفيق) : عدد الطلبات 164 المساحة المناسبة : 8.878 هكتار ، الطلبات المقبولة 164 ، كميات البذور المسلمة بالقرض 10.680 قنطار بمبلغ قرض قدره : 59.573.300 دج .

البرامج المدعمة عن طريق صندوق FNRDA  للضبط والتنمية الفلاحية :

1- برنامج إعادة تأهيل و عصرنة المستثمرات الفلاحية:بلغ العدد الإجمالي للملفات المعتمدة 10.021 ملف،عدد المستثمرات 5892 . بالنسبة للصندوق الوطني لضبط المنتجات الفلاحية  FNRPA نسجل مواصلة دعم فرع انتاج الحليب لوحده خلال الموسم 2007/2008 .أما فيما يخص دعم الحبوب فإن الوزارة قررت منح الدعم لمنتجي الحبوب بعد الإنتاج ابتداءا من الموسم 2007/2008.

2- دعم إنشاء وحدات الخدمات الفلاحية للشباب المستثمر : بلغ عدد الملفات المدروسة والمقبولة 200 ملف ، عدد المشاريع المنجزة 96 وقد تركزت المجهودات  خلال سنة 2008 حول تطهير الملفات المتعلقة بالمشاريع الفلاحية من طرف صندوق التنمية الفلاحية و الريفية لإعداد حصيلة نهائية و غلق كل المشاريع.

3-برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز : تضمن هذا البرنامج الذي انطلق في سنة 2000 استصلاح 06 محيطات ، تم انجاز و الانتهاء من أربعة منها هي : مجانة – عين تسرة- منصورة و بن داود، تقدر المساحة المستصلحة بـ 1.316 هكتار منها 1.042 هكتار أشجار مثمرة مزودة بمنشآت الري الضرورية مثل الآبار و خزانات المياه ، مكن من إنشاء 212 مستثمرة جديدة متخصصة في زراعة الأشجار المثمرة.

تطور المنتجات الرئيسية

| معطيات إحصائية | معطيات سنة1999 | معطيات سنة 2008 |
| --- | --- | --- |
| *الإنتاج النباتي - الحبوب (ق) - الأعلاف - البقول | 540.000 193.030 132.822 | 641.000 124.392 155.697 |
| *الأشجار | 23754 | 72863 |
| *إنتاج حيواني - لحوم بيضاء (ق) - لحوم حمراء | 28844 21000 | 61597 53806 |
| *إنتاج الحليب (ل) | 22.579.445 | 38.463.000 |
| *البيض (وحدة) | 106.692.200 | 285.188.000 |
| *العسل (كلغ) | 11020 | 43800 |
| *الصوف (ق) | 2647 | 4454 |

2- الغابـــــــات : عرف قطاع الغابات خلال سنة 2008 تحقيق عدة إنجازات في إطار البرنامج القطاعي تتمثل في : أشغال جديدة للتشجير على مساحة 601 هكتار، إعادة تشجير 113 هكتار، أشغال حراجية على مساحة 575 هكتار، تصحيح المجاري المائية 280 م3 ، شق مسالك غابية 09 كلم و  تهيئة مسالك غابية 32  كلم ، تهيئة مسالك غابية + TVC 3.5 كلم ، تقويم و ترميم السدود 04 وحدة ، غرس أشجار الزيتون 385 هكتار ، بناء مسرح و غرف تغيير الملابس 01 وحدة ، تهيئة المدخل و موقف السيارات 01 وحدة ، منشآت صرف المياه و شبكة المياه الصالحة للشرب 01 وحدة .كما قام القطاع بعمليات تحسيسية لفائدة المؤسسات التربوية و البلديات  حيث تم غرس 3049 شجيرة على مستوى 30 مؤسسة تربوية عبر الولاية و بمشاركة 1343 تلميذ .كما تم توزيع 9223 شتلة على البلديات، المؤسسات  التربوية، الادارات العمومية و الجمعيات المختصة لتزيين المحيط خلال الثلاثي الاول من سنة 2008 .

- برنامج التنمية الريفية: في إطار برنامج التنمية الريفية 2003-2008 قامت محافظة الغابات تمويل،إعداد وانجاز 98 مشروعا جواريا بمبلغ إجمالي قدره 1.003.073.450.00دج.

المؤشرات العامة:

| البلديات المستفيدة | المداشر المعنية | عدد الأسر | عدد الأفراد | المشاريع المعدة | المشاريع المقبولة | المشاريع منطلقة | المشاريع المنجزة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 114 | 12070 | 84490 | 98 | 98 | 98 | 98 |

المؤشرات التقنية:

| عدد مناصب الشغل المحدثة | عدد المستثمرات الفلاحية المنشأة | المساحة المعالجة ضد الانجراف | الزيادة في المساحة الفلاحية النفعية | تجنيد مصادر المياه | توسيع المساحة الغابية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7497 | 264 وحدة | 20.000 هـ | 1.000 هـ | 1.500.000م3 | 230 هـ |

وقد تم انجاز خلال سنة  2008 في إطار هذا البرنامج إنجاز مايلي :تهيئة المسالك + TVC: 40.1 كلم ، شق المسالك + TVC : 3 كلم ، تهيئة و تنقيب منبع + حوض : 06 وحدة ، بناء جدران بالحجارة 6500 مط ، تصحيح المجاري المائية 3700 م3 ، انجاز نقب 888 مط ، تجهيز النقب 06 وحدة ، انجاز حوض 50 م3 ، انجاز مخبأ نقب 06 وحدة ، الربط بالقنوات بكل لوازمها 400 مط ، انجاز ساقية 500 مط ، الغراسة في أحزمة خضراء 50 هكتار ، انجاز شبكة تطهير 01 وحدة ، بناء حوض 100 م3 : 01 وحدة ،و قد بلغت نسبة الانجاز 99 % . مست هذه العمليات 3073 ساكن أي ما يعادل 439 أسرة عبر 06 بلديات. كما تم في إطار صندوق مكافحة التصحر شق المسالك على مسافة 14 كلم وتهيئة84.5 كلم.

أما في إطار سياسة التجديد الريفي 2009-2013 وبعد عملية التنسيق مع مختلف شركاء قطاع الفلاحة ومختلف الهيئات الأخرى، تم إعداد وتشكيل 76 مشروع جواري مندمج PPDRI   مبلغ الإستثمار 1.892.955.000 دج منها مبلغ 17.000.000.00 دج في إطار PCD المخطط البلدي للتنمية والباقي يتمويل قطاعي محاقظة العابات،الفلاحة،المحافضة السامية للسهوب ،الإمتيازات العامة الفلاحية،الري ، الأشغال العمومية ومديرية السكن والتجهيزات العمومية وترتكز أساسا هذه المشاريع على تجنيد مصادر المياه، فك العزلة، السكن الريفي، حماية واستصلاح الأراضي، غرس الأشجار المثمرة، توسيع وتنمية الثروة الغابية، تجديد القرى والقصور.

| عدد المشاريع المعدة | عدد البلديات المستفيدة | عدد المداشر المستهدفة | عدد الأسر المعنية | عدد الأفراد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 34 | 126 | 9.550 | 66.850 |

وفي نفس الإطار تم تسطير  في إطار عقد النجاعة كهدف لسنة 2009 إنجاز  44 مشروع مندمج منه 23 مشروع في إطار حماية وتثمين الموارد الطبيعية، 16 مشروع في إطار تنوع الأنشطة الاقتصادية، 4 مشاريع تخص عصرنة القرى والقصور ومشروع واحد (01) في إطار حماية وتثمين التراث الريفي المادي و غير المادي.

أما الآفاق المسطرة لسنة 2009 فتتمثل في: عملية جديدة لتشجير 667 هكتار وإعادة تشجير 150 هكتار ،عملية غرس أشجار الزيتون على مساحة 400 هكتار، عملية شق 28 كلم من المسالك،عملية تصحيح 12500 م3 من المجاري المائية،أشغال كبرى لبناء 07 فرق غابية .

3-الـطـرقـــــات  تحتوي الولاية على شبكة من الطرق ( وطنية ، ولائيــــة  و بلدية) يقدر طولها الإجمالي ب: 2090كلم.

* لقد سخرت مجهودات القطاع خلال سنة 2008 لاستكمال المشاريع الجارية في الانجاز و كذا الانطلاق في انجاز المشاريع الجديدة ، ولقد تم إنجاز خلال هذه السنة 2008 بكل البرامج مايلي :

  - تدعيـــــــــــــم الطرقـــــــــــــــــــــــات: 96 كلم.

  - تحديـــث وإعادة الإعتبار للطـــــرقـــات: 218 كلم.

  - ازدواج الطــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــات: 23 كلم.

  - انجــــــــــاز جــــديــــــــد طرق ولائيـة  : 03 كلم.

  - انجــــــــــاز منشـــــآت فنيـــــــــــــــة : 09 وحدة.

  - إنجــــــــــاز دور الصيانــــــــــــــــــــــــة: 05 وحدة

  - تحرير أرضية الطريق السيار -شرق غرب- :92 كلم.

  - إشـــــــــــــــــارات أفقيــــــــــــــــــــــة: 750 كلم.

  - إشـــــــــــــــــارات عموديـــــــــــــــــــة: 700 وحدة.

  - أعمـــــــــــــــــــدة إشـــــــــــــــــــارات: 08 وحدة.

  - مزالــــــــــــــــــــق أمنيـــــــــــــــــــــة : 25 كلم.

  - أستلام شطر الطـــريـــــق السيـــــار   : 23 كلم .

مست هذه الانجازات شبكة الطرقات بمختلفها: وطنية، ولائية و بلدية (الطريق الوطني رقم 05 – الطريق الوطني رقم 45 – الطريق الوطني رقم 076 – الطريق الوطني رقم 106 و الطريق الوطني 103  الطريق الولائي رقم 42  و 43 و غيرها).

ومن أهم المشاريع التي استلمت خلال سنة 2008 نذكر:

  - تدعيم الطريق الوطني رقم 05 الرابط بين البرج و اليشير 08 كلم.

  - تدعيم الطريق الوطني 106 على مسافة 18 كلم.

  - تدعيم الطريق المزدوج بين البرج و العناصر .

  - تدعيم الطريقين الولائيين 64 و 42 على مسافة 12 كلم.

  - تدعيم الطريق الوطني 106 الرابط بين ثنية النصر و حدود ولاية بجاية على مسافة 08 كلم.

  - تدعيم الطريق الولائي 43 على مسافة 09 كلم .

  - إعادة الاعتبار لشبكة الطرق البلدية عبر الولاية على مسافة 243 كلم. بالإضافة إلى 09 منشآت فنية .

تطور المعطيات الإحصائية

| معطيات احصائية | 1999 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| شبكة الطرق الوطنية (كم) | 203 | 304 |
| شبكة الطرق الولائية (كم) | 266 | 215 |
| شبكة الطرق البلدية (كم) | 1631 | 1571 |

أما الآفاق المسطرة لسنة 2009، فتتمثل فيما يلي:إنهاء و استلام البرنامج الجاري المتمثل في تدعيم 72 كلم، تحديث 76 كلم ،إعادة الإعتبار لـ 120 كلم، ازدواجية 10 كلم، فتح 18 كم من الطرق الجديدة ، إنجاز 10 منشأة فنية و دار للصيانة.

4- الـــــــــــري : تحتوي قدرات الولاية من الموارد المائية على :

- المصادر و الموارد المائية السطحية: تقدر هذه المصادر بـ 112.68 هكم3/سنة، منها 44 هكم3 / سنة مصدرها ســـد عين زادة و الحواجز المائية الـ 06 و الوديان ، و من بين هذه المصادر هناك 09.4 هكم3 /سنة موجهــة لمدينة برج بوعريريج للإستهلاك كمياه صالحة للشرب، إن إنجاز توسعة سد عين زادة سيمكن من رفع نسبة التموين بالمياه الصالحة للشرب لاسيما على مستوى مركز الولاية، كما يسمح بالتكفل بالجزء الشمالي الشرقي من الولاية و عدة مناطق من الولاية التي تعرف عجزا كبيرا في هذا المجال.

- المصادر و الموارد المائية الجوفية: تقدر هذه المصادر بـ 39 هكم3/سنة من بينها 15 هكم3/سنة موجهة للـري  و24 هكم3 /سنة موجهة للإستهلاك كمياه صالحة للشرب.

و فيما يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب ، نسجل المؤشرات التالية:

- شبكة المياه الصالحة للشرب: 2993 كلم.

- السكان المستفيـــــــــــدون: 574.110 نسمة.  نسبة الإستفادة : 90 %.

إن عملية تخزين الموارد المائية يتم عن طريق 369 خزان للمياه بسعة إجمالية مقدرة بـ 109.296هكم3 .

تطهير المياه: نسجل المؤشرات التالية:

- الشبكة الإجمالية للتطهير : 1519 كلم.

- عدد السكان المرتبطون بالشبكة : 567.731 نسمة.

- نسبة الربط  89 %.

تتمثل انجازات القطاع خلال سنة 2008 فيما يلي :

- 15  تنقيب و إعادة تأهيل 11 تنقيب موزعة عبر مختلف أنحـــــــاء الولايــة بتسخير 127.6 ل/ثا أي ما يعادل 6000 م3 / يوم .

- تجهيز 32 تنقيب و محطات للضخ.

-  انجـــاز 193.403 متر طولي من شبكات التموين بالميـاه الصالحة للشرب منها 50.447 متر طولي قنوات الجلب و 142.956 متر طولي شبكات التوزيع.

-  انجاز 21 خزان مائي بسعة إجمالية تقدر بـ 4260 م3.

-  انجاز 60.538 متر طولي من قنوات التطهير.

-  تهيئة 1500 متر طولي من الأودية.

-  استلام حوضين مائيين بواد شعير سيدي أمبارك و موقري بالقصور ، تسمح بسقي مساحة 80 هكتار.

- استلام دراستين لانجاز محيطين للسقي ابتداءا من وادي بياتةو سجيت ببلدية الحمادية.

من خلال هذه الانجازات ارتفعت نسبة ربط السكان بشبكة المياه الصالحة للشرب من 65 % سنة 1999 إلى87% سنة 2007 لتصل إلى    90 % سنة 2008 بطـــــــول شبكــــة يقــدر بـ 2899 كلم ، أما شبكة صرف المياه فقد انتقلت من نسبة 60 % 1999 إلى 85% سنة 2007لتصل الى    89 % سنة 2008 بطول شبكة 1519 كلم ، كما ارتفعت حصة الفرد اليومية من مياه الشرب من 75 لتر يوميا سنة 99 الى حصة 130 لتر سنة 2007 لتصل الى 138 لتر يوميا سنة 2008 ،و تجدر الإشارة إلى انه قد تم خلال سنة 2008 استلام 09 عمليات للتموين بالمياه الصالحة للشرب و 14 عملية بالنسبة للتطهير مست مختلف مناطق الولاية .

أما الآفاق المسطرة لسنة 2009، فتتمثل فيما يلي:

- الرفع من حصة التجمعات السكنية من حيث التزود بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد عين زادة وهذا عن طريق توسيع محطة تصفية مياه السد والربط بالمياه الباطنية على رواق تيكستار-برج بوعريريج.

- فيما يخص المناطق الشمالية والشمالية الغربية، فتتمحور الأفاق المستقبلية حول تزويد هذه المناطق بالمياه انطلاقا من سد تلسديت بالبويرة بالنسبة للمنطقة الغربية وسد تيشي حاف ببجاية بالنسبة للمنطقة الشمالية.

-  انجاز 05 حواجز مائية في كل من: منصورة، حرازة، بليمور، سيدي مبارك ومجانة.

- انجاز محطتين لتصفية المياه المستعملة ( في كل من عين تاغروت،ورأس الوادي)، حماية عدة مراكز من الفيضانات (حسناوة، العش، برج بوعريريج وخليل).

- تسجيل برسم سنة 2009 عملية انجاز 3000 مترطولي تخص أربع تنقيبات (مكارطة،مجاز،كوطةورأس الوادي )

-  اتمام عملية تحويل تسيير الشبكات لوحدة الجزائرية للمياه وديوان التطهير بالنسبة للبلديات المتبقية ( الجزائرية للمياه عدد البلديات التي تم تحويل تسيير الشبكة بها  13 البلديات المتبقية 21 )،( ديوان التطهير عدد البلديات التي تم تحويل تسيير الشبكة بها  25 البلديات المتبقية 09).

5-التربـيـــــــة: يتميز التعليم الابتدائي بتراجع في عدد المتمدرسين مقارنة بالسنة الماضية 2008 حيث يوجد حاليا 65.380 تلميذ من بينهم 30.907 إناث يمثلن 47.27% وهي نسبة مرتفعة قليلا بالنسبة للسنة الماضية ويعود سبب هذا التراجع إلى الانخفاض في فئة الاطفال البالغين السن القانونية للإلتحاق بالدراسة  يتوزعون على 475 مؤسسة تضم 3050 قسم، أما في الطور المتوسط فقد بلغ عدد التلاميذ 66.550 منهم 31.866 إناث ما يمثل نسبة 47.88% يتوزعون على 119 مؤسسة منها حوالي 22% متواجدة بمركز الولاية، وفي الطور الثانوي بلغ عدد التلاميذ 22.929 تلميذ منهم 13.032 إناث أي بنسبة 56.83% وهي في انخفاض مقارنة بالسنة الماضية.

كما استفاد القطاع في إطار التوظيف برسم سنة 2008 من حصة معتبرة من المناصب المالية منها  228 منصب أساتذة مجازين تعليم المتوسط ، 121 أستاذ التعليم الثانوي ،مساعد تربوي 137، 59 الأسلاك المشتركة ،مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي 10، و393 عمال مهنيين.

توزيع الهياكل و التأطير

*الابتدائيات:

|  | المدارس | تعداد التلاميذ |  |  | الأساتذة |  | الأقسام |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الولاية | 475 | إناث | سنة أولى أ | المجموع | إناث | المجموع | المجموع | المستعمل |
|  |  | 30907 | 13798 | 65380 | 1367 | 3382 | 3050 | 2633 |

*المتوسطات:

| الولاية | متوسط | التلاميذ |  | التعليم |  | الهياكل |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 119 | إناث | مجموع | إناث | مجموع | قسم | مخبر | ورشة |
|  |  | 31866 | 66550 | 1526 | 2834 | 1622 | 221 | 125 |

*الثانويات:

| الولاية | ثانوية | التلاميذ |  | الأساتذة |  | الهياكل |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48 | إناث | المجموع | إناث | مجموع | قسم | مخبر | ورشة |
|  |  | 13032 | 22929 | 624 | 1409 | 859 | 195 | 26 |

توزيع المطاعم عبر البلديات

| الولاية | الطور الأول و الثاني |  |  | الطور الثالث |  |  | الثانوي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المطاعم المدرسية | الطاقة | وجبات مقدمة | مطاعم مدرسية | الطاقة | وجبات مقدمة | مطاعم مدرسية | الطاقة | وجبات مقدمة |
|  | 344 | 36700 | 34632 | 64 | 13700 | 24428 | 39 | 10000 | 9934 |

نسب شغل أقسام و التأطير

| الولاية | نسبةشغل الاقسام |  |  | نسبة التأطير |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | 25 | 41 | 27 | 19 | 23 | 16 |

الثانوي :03 			                      المتوسط : 02                                      الإبتدائي : 01

كما استفاد قطاع التربية في الموسم الدراسي الحالي من عدة هياكل جديدة تمثلت هذه المشاريع في:

- 4ثانـويات بسعة 3400 مقعد بيداغوجي(عين تسرة،بن داود،البرج،أولادبراهم ).

- قاعة للرياضة بثانوية غيلاسة .

- 13 إكمالية (05بالبرج– الحمادية- منصورة- تيكستار-خليل- بولحاف – الحامة محولة إلى ثانوية (القصور) -برج الغدير – حنانة محولة إلى ثانوية (بن داود).

- 99 حجرة دراسية توسيع موزعة على مؤسسات التعليم المتوسط عبر الولاية خصصت لاستيعاب الفائض في عدد التلاميذ الناتج عن تطبيق النمط التعليم المتوسط مست 26 مؤسسة تعليمية.

- 02 مجمعات مدرسية نوع (ب) بسعة 480 مقعد بالمهير و منصورة .

- 07 نصف داخليات بسعة 200 مقعد لكل واحدة ( أي 1400 مقعد) بكل من : الحامة (القصور) خليل – 03 برج بوعريريج – عين تاغروت  و بليمور

- 22 مطعم مدرسي بسعة 4200 مقعد عبر الولاية.

بفضل هذه الإنجازات المحققة ارتفع عدد الثانويات من 26 ثانوية سنة 99 إلى 48 ثانوية سنة 2008 كما ارتفع عدد الإكماليات من 83 إلى 119 اكمالية وارتفع عدد الإبتدائيات من 441 إلى 475.

|  | 1999 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| نسبة التمدرس 6-15 | 90% | %91.59 |
| نسبة شغل الأقسام |  |  |
| في الطور الابتدائي | 40 | 25 |
| في الطور المتوسط | 38 | 41 |
| في الطور الثانوي | 39 | 27 |

الإصلاحات بالمؤسسات التربوية: تم التكفل بـ 15 مؤسسة تعليم متوسط ، 11 مؤسسة للتعليم الثانوي . كما تم خلال سنة 2008 في إطار البرنامج القطاعي اقتناء 897 موقد غاز لفائدة المؤسسات التربوية الإبتدائية بالمناطق التي استفادت بالغاز الطبيعي وكذا اقتناء 650 موقد مازوت للمؤسسات التربوية الإبتدائية بالمناطق التي لاتتوفر على شبكة الغاز، أما بالنسبة لمؤسسات التعليم الثانوي و المتوسط الواقعة في المناطق التي استفادت من الغاز الطبيعي ، فقد تمت برمجة تسجيل عملية إدخال الغاز الطبيعي لهذه المؤسسات و عددها 16 مؤسسة موزعــة.  كما استفادت الولاية خلال سنة 2008 في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية FCCL من مبلغ مايقارب 1.297.446.718 دج، تخص ترميم المدارس الابتدائية، وترميم وتجهيز المطاعم بالمدارس الابتدائية، وتشهد هذه العملية تقدما معتبرا.

المنحة المدرسية : عدد التلاميذ المستفيدين 39665 تلميذ ( 2218 تلميذ داخلي ، 37447 تلميذ نصف داخلي )

كما استفادت الولاية خلال سنة 2009 من المشاريع التالية:

دراسة انجاز و تجهيز قاعة رياضة – انجاز 17 ساحة للعب - دراسة انجاز و تجهيز 23 قسم - دراسة انجاز و تجهيز إكماليتين أولاد دحمان وبرج بوعريريج - دراسة انجاز        و تجهيز 06 نصف داخليات - دراسة انجاز و تجهيز 20 مطعم مدرسي.

المشاريع المبرمجة للدخول المدرسي 2009/2010 :من المتوقع استلام  *ثانويتين بالقلة وعين تاغروت * 02 اكماليات حسناوة وتجزئة نويوة برج بوعريريج *04 مجمعات مدرسية (برج بوعريريج،بلقندوز بن داود،اليشيروالعش ) *10 نصف داخليات في كل من (زمورة، تسامرت، الرابطة، تقلعيت، العناصر، عين النوق، عين تاغروت، القصور، حسناوة وبن داود)، 06 مطاعم مدرسية في كل من (برج غدير، 03برج بوعريريج، الحمادية والقصور)، 06 قاعات رياضية في كل من (عين تسرة، سيدي أمبارك، بئر قاصد علي، اليشير، المهير و الحمادية).

6-التعليم العالي:يحتوي قطاع التعليم العالي على معهدين بطاقة 7000 مقعد بيداغوجي، إقامة جامعية بطاقة 3500 سرير،كما وصل عدد الطلبة في سنة 2008 الى 4820 طالب منهم 1700 طالب تم استقبالهم خلال سنة 2008 يؤطرهم 340 أستاذ.

*حيث تدعم هذا القطاع خلال سنة 2008 باستلام :

- معهد للتعليم العالي (علوم التكنلوجيا )بسعة 2000 مقعد بيداغوجي.

- إقامة جامعية 1000 سرير و ملحقاتها.

كمـــا تــم الانطلاق خلال سنة 2008 في انجاز :

- معهدين للتعليم العالي (علوم تكنولوجيا و علوم إنسانية) بسعة 1000 مقعد بيداغوجي لكل منها ، إقامة جامعية 1000 سرير و ملحقاتها، مكتبة مركزية250 مقعد .

- قاعة محاضرات كبرى 600 مقعد، مطعم مركزي بسعة 800 وجبة،10 مخابر للبحث (05 طور الإنجاز و05 طور الدراسة )،كما تم الشروع في دراسة انجاز 50 مسكن غير قابل للتنازل .

كما تمت برمجة للدخول الجامعي المقبل: 1000 سرير للإيواء وملحقاتها ومطعم جامعي مركزي800 مقعد ومكتبة مركزية 250 مقعد .

7-الـتـكوين:

يضم هذا القطاع 100 قسم و80 ورشة موزعين على 12 مؤسسة من بينهم ملحقتين ومعهدين كما يبلغ عدد المتربصين 3306 متربص من بينهم 1258 إناث أي بنسبة تفوق 38 % موزعين على 142 قسم ومؤطرين من طرف 243 أستاذ .

توزيع الهياكل ، أعداد المتربصين والمؤطرين

| الأساتذة |  |  | القاعات |  | الاستقبال | القسم | المتربصين |  | المؤسسات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مجموع | أستاذ متخصص في التعليم المهني | أستاذ تعليم المهني | ورشات | أقسام | 2850 | 142 | إناث | المجموع |  |
| 243 | 93 | 150 | 80 | 100 |  |  | 1258 | 3306 |  |

التمهين

| المجموع | القطاع الخاص |  |  | القطاع العمومي |  |  | ا المؤسسات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3616 | المجموع | إناث | ذكور | المجموع | إناث | دكور |  |
|  | 2869 | 246 | 2326 | 747 | 273 | 474 |  |

تكللت المجهودات المبذولة إلى إنهاء انجاز أربع  عمليات خلال هذه السنة:

- دراسة انجاز و تجهيز مدرج بالمعهد الوطني المتخصص البرج 2 .

- دراسة، انجاز و تجهيز مكتبة بالمعهد المتخصص البرج 01 .

- تهيئة و تجهيز ملحقة لتكوين المهني بالقصور .

- دراسة ،انجاز وتجهيز مركز التكوين المهني بالمهير .

كما تم غلق خلال هذه السنة العمليات التالية :

- دراسة انجاز و تجهيز توسعة لمركز التكوين المهني بالمنصورة .

- دراسة انجاز و تجهيز داخلية بـ : 80 سرير بالمعهد المختص البرج .

- دراسة انجاز داخلية و نصف داخلية ومكتب استقبال بمركز زمورة.

- دراسة انجاز وتجهيز داخلية بـ 120 سرير المعهد المختص البرج 02 .

- دراسة انجاز و تجهيز مركز التكوين البرج 03 .

- تهيئة و تجهيز المعهدين المختصين البرج 01 و 02.

- تسوية وضعية عقار 03 مؤسسات تكوينية.

كما عرفت المشاريع طور الإنجاز نسب جد متقدمة في الإنجاز وتخص :

    - دراسة انجاز و تجهيز 02مراكز للتكوين خليل ورأس الوادي 90% .

    - دراسة توسيع 02 ملحقات للتكوين العش وحسناوة 95%.

    - دراسة انجاز و تجهيز إدارة معهد التكوين INSFPالبرج -2- 80%.

    - دراسة انجاز و تجهيزالداخلية بالبرج -3- 80%.

سمح استلام هذه الهياكل للمؤسسات التكوينية من تحسين ظروف استقبال المتربصين خاصة فيما يتعلق بالإيواء و الإطعام و كذا التوسيع في طاقة الاستقبال للتكفل بأكبر عدد ممكن من المتكونين.كما استفاد القطاع خلال سنة 2008، من 62 منصب تأطير جديد منها 37 أستاذ التعليم المهني أما المناصب المتبقية فهي موزعة على الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين.

بلغ عدد المتربصين لكل أنماط التكوين 7241 متربص موزعين كما يلـي : التكوين الاقامي : 3318 متربص – التكوين عن طريق التمهين 3758 منهم780 في القطاع العام – 94 تكوين تأهيلي لفائدة المرأة الماكثة في البيت –  130 في التكوين التعاقدي -المدارس المعتمدة 121 متربص . كما تم إدراج اختصاصات جديدة في التكوين كمايلي : النقش على الحجر و الرخام في مؤسسة المهير ، الخزف و الفخاريات ، البيئة و النظافة .

-الشراكــــــــة: تم إبرام اتفاقية تكوين مع مديرية السياحة بغية التكفـــــل بتكويــــن و تأهيل موظفي و عمال المؤسسات الفندقية، و كذا مع مديرية الشباب و الرياضة قصد تأهيل عمال القطاع في مجال البستنة و المساحات الخضراء .

أما بالنسبة للآفاق المسطرة لسنة 2009: انجاز مركز للتكوين المهني بالجعافرة، توسعة المراكز التكوينية الموجودة وكذا انجاز معهد للتعليم المهني، الانطلاق في دراسة وانجاز داخليتين  بعين تاغروت و مجانة بطاقة استيعاب 120 سرير لكل واحدة ودراسة انجاز  وتجهيز 08 ملاعب Matico عبر الولاية .

8- الهــياكـل الإداريـة: في إطار تحسين خدمات الإدارة العامة و الذي أصبح من الضروري ليتماشى و المتطلبات ، تم انجاز حصة معتبرة من الهياكل الإدارية العامة على مستوى البلديات و كذا فروع المصالح التقنية و مقرات دوائر، بلديات وفروع إدارية و ندرج على سبيل المثال ما تم استلامه خلال سنة 2008 من هياكل إداريـة في :

* دراسة و انجاز مقر دائرة مع سكن وظيفي بعين تاغروت.

* دراسة و انجاز مركز التكوين و التحضير لفائدة الأمن .

*  دراسة و انجاز مرقد للعزاب بالجعافرة، بعين تاغروت وباليشير .

* دراسة وانجاز مقر مديرية البيئة و دراسة وانجاز مقر مفتشية العمل.

* استلام المؤقت لفرع مديرية الفلاحة بالحمادية.

* وحدة خفيفة للحماية المدنية بالحمادية.

* اقتناء وسائل الاتصال لفائدة قطاع العدالة.

* اقتناء لفائدة قطاع العدالة 02 سيارات لكل الأرضيات ، 02 سيارات إسعاف +02 شاحنات مزنزنة +2 شاحنتي صهريج + 2 شاحنتين مغطاة.

كما استفاد القطاع برسم سنة 2008 من تسجيل عدة عمليات تخص : انجاز مقر مديرية التعمير والبناء ، مجلس قضاء ، محكمة ببرج زمورة ، قسم للسكنات   و التجهيزات العمومية بمجانة ، دراسة و انجاز وحدة خفيفة للحماية المدنية برأس الواد وتأهيل و توسيع وحدة ثانوية بمنصورة ، دراسة و انجاز مركز عقاري بين البلديات.

9-الصحـــــة:

يضم قطاع الصحة بالولاية  04 مؤسسات عمومية استشفائية وهي : برج بوعريريج ، رأس الوادي ، مجانة + المؤسسة المختصة ببرج بوعريريج، تحتوي هذه المؤسسات على هياكـــل للتشخيص و العلاج و الاستشفاء    و إعادة التأهيل الطبي و تقوم بتطبيـــق البرامج الوطنيــة للصحـــة ، ضمان حفظ الصحة و النقاوة و مكافحة الأضرار و الآفات الاجتماعية، أما فيما يخص المؤسسات العمومية للصحة الجوارية فتضم الولاية 06 مؤسسات  و هي:  برج بوعريريج ، رأس الوادي ، مجانة ، بئر قاصد علي ، منصورة و القلة تتكفل هذه المؤسسات أساسا بـالوقاية والعلاج القاعدي ، العلاج الجواري ، الفحوص الخاصة بالطب العام و الطب المتخصص القاعدي والصحة المدرسية يحتوي على 08 قاعات للتوليد بسعة 80 سرير.

توزيع الهياكل الصحية

| صيدليات |  | عيادة خاصة |  | قاعات العلاج |  | العيادات متعددة التخصص |  |  | مستشفى |  | الولاية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خاصة | عامة | طب أسنان | طبية | الخاصة | المجموع | الخاصة |  | العامة | سرير | العدد |  |
| 131 | 26 | 109 | 215 | 10 | 148 | سرير | العدد | 44 | 723 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 110 | 3 |  |  |  |  |

مؤشرات تغطية الهياكل

بالنسبة لتغطية الهياكل الصحية، يتوفر قطاع الصحة على 1,2 سرير لكل 1000 ساكن و عيادة متعددة الخدمات لكل 1250 ساكن وقاعة علاج لكل 3000 مواطن،  رغم تدعيمها مؤخرا بالأطباء المختصين، تبقى هذه الهياكل بحاجة إلى دعم أكثر من اجل تحسين التكفل الطبي.

مؤشرات تغطية الصحية :

|  | 1999 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| نسبة عدد طبيب عام /ساكن | 2365/1 | 1990/1 |
| نسبة طبيب مختص/ساكن | 1/7623 | 3920/1 |

توزيع المستخدمين

| المجموع | الطب العام |  |  |  |  |  | الطب المختص |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عام |  |  | خاص |  |  | عام |  |  | خاص |  |  |
|  | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع |
|  | 50 | 127 | 177 | 90 | 47 | 137 | 26 | 20 | 46 | 55 | 22 | 77 |

| المجموع | طب الأسنان |  |  |  |  |  | عون شبه طبي |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عام |  |  | خاص |  |  | عام |  |  | خاص |  |  |
|  | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع |
|  | 12 | 41 | 47 | 55 | 52 | 107 | 532 | 535 | 1067 | 29 | 15 | 44 |

و في هذا الإطار فقد تم توظيف خلال سنة 2008 مايلي : 81 طبيب عام ، 22 جراح أسنان، صيدلي ، 54 في شبه طبي. كما يتوفر القطاع على40 سيارة اسعاف  وقد تم خلال سنة 2008 اقتناء 02 سيارات اسغاف جديدة مجهزة كما سيتم خلال سنة 2009 اقتناء 10 سيارات اسعاف أخرى لتدعيم القطاع .

*البرامــج الاستثماريــة:

تتلخص وضعية مشاريع القطاع خلال سنة 2008 كالآتي:

- انجاز عيادة متعددة الخدمات بأولاد خليفة و اقتناء التجهيزات الطبية اللازمة.

- انجاز مؤسسة استشفائية مختصة في جراحة العظام ببرج بوعريريج ذو سعة قدره 120 سرير حيث، بلغت نسبة الانجاز 02 % (أشغال التسطيحات الكبرى قيد التنفيذ).

- إعادة تأهيل 08 منشآت صحية استشفائية عبر الولاية ، و سيتم فتح مركز لتفكيك الدم بالمؤسسة الاستشفائية ببرج بوعريريج، حيث بلغت نسبة الانجاز به 95 %.

- انجاز عيادة متعددة الخدمات بحرازة ، حيث بلغت نسبة الانجاز 100 %.

- انجاز عيادة متعددة الخدمات بتسامرت ، حيث بلغت نسبة الانجاز به 60 %، و سيتم فتح هذه المنشأة الصحية في السداسي الثاني لسنة 2009 .

- انجاز عيادة متعددة الخدمات ببئر قاصد علي، حيث بلغت نسبة الانجاز 95 %.

-انجاز توسيع منشاة صحية بالمنصورة (مستشفى 60 سرير) بلغت نسبة الانجاز80 %.

- انجاز المركز الوسيط لعلاج المدمنين ببرج بوعريريج، بلغت نسبة الانجـــــاز 90 %.

- تهيئة و إعادة تأهيل الوحدات الصحية عبر الولاية ، حيث تم إعادة تأهيل 09 وحدات صحية عبر الولاية ، كما سيتم انجاز مركز لمعالجة المساجين بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ببرج بوعريريج ذو سعة قدره 28 سرير و الدراسة قيد التنفيذ .

- انجاز عيادة متعددة الخدمات بالحمادية، حيث بلغت نسبة الانجاز به 100 %.

- انجاز عيادة متعددة الخدمات ببرج بوعريريج، حيث بلغت نسبة الانجاز به 90 %.

- انجاز فرع لمعهد باستور ببرج بوعريرج، حيث بلغت نسبة الانجاز به 80 %.

- تهيئة و إعادة تأهيل مستشفى الطفولة و الأمومة ببرج بوعريريج .

- انجاز توسيع منشأة صحية ببرج الغدير (مستشفى 60 سرير) نسبة الانجاز  85 %.

*محاربة الامراض المتنقلة عن طريق المياه والامراض المشتركة بين الانسان و الحيوان::تركزت نشاطات اللجنة الولائية لمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه حول تفعيل نشاط مكاتب حفظ الصحة البلدية،مراقبة مخزون مواد التطهير، مراقبة تطهير وتنظيف منشأت تخزين مياه الشرب والصهاريج ، مراقبة نسب الكلور الحر الفعال لمياه الشرب عدد التحاليل المجراة :76156، عدد التحاليل البكتريولوجية للمياه 3422 ،مراقبة تنظيف وتطهير شبكات التطهير، مراقبة المطاعم بالمؤسسات التربوية والجامعة ، أما بالنسبة للوضعية الوبائية فلم نسجل  أي وباء على مستوى الولاية خلال هذه السنة ، ماعدا بعض الحالات المنعزلة الغير مؤكدة  تتمثل في : الحمى التيفية سجلت (04) حالات ،  التهاب الكبدي الفيروسي – أ- سجلت (11) حالة . كما تركزت نشاطات لجنة مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان على مضاعفة التقتيش الصحي والنوعي للمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني وكذا القيام بتلقيحات واسعة حيث بلغ خلال سنة 2008 عدد الحيوانات الملقحة 2481 ، و بلغ عدد الحيوانات المشردة التي تم القضاء عليها 1955 كما تم تسجيل خلال هذه السنة  72 حالة داء اللشمنيات الجلدية بالعش ، 12 حالة بلدية المهير و 07 بلدية بن داود ،أما البريسلوز تم تسجيل 07 حالات برأس الوادي، 07 بمنصورة، 06 بخليل و 03 بعين تسرة، و فيما يخص داء الكلب تم تسجيل حالة واحدة بالقطاع الصحي لبرج بوعريريج، أما عن الكيس المائي: فقد تم تسجيل 04 حالات باليشير- 02 حالات ببرج غدير، مجانة ورأس الوادي و حالة واحدة فقط في كل من أولاد دحمان، بليمور والمهير.

-الصحة المدرسية : توجد عبر تراب الولاية 41 وحدة كشف و متابعة منها 10 وحدات متواجدة بهياكل الصحة و مسيرة بميزانية وزارة الصحة و السكان و 31 وحدة متواجدة بقطاع التربية منها 20 وحدة جاهزة و تشغل.

10- الــسكـــــن:  يحتوي قطاع السكن المسجل بالولاية في إطار مختلف البرامج إلى غاية 31/12/2008 على 32848 مسكن موزعة كالآتي :

* 10440 سكن اجتماعي     * 9116 سكن تساهمي

* 11486 سكن ريفي           * 300 مسكن البيع بالإيجار

* 400 مسكن صندوق المعادلة الإجتماعية

* 778 مسكن ترقوي            * 328 سكن إلزامي

إجمالي السكنات المستلمة إلى غاية 31/12/2008 : 17150 مسكن منها 3980 تم استلامها خلال سنة 2008.

-السكن الريفي: البرنامج المسجل 11486 (  البرنامج الجاري نهاية 2004 يقدر ب 2064 ، 4500 برنامج خماسي ،2000 برنامج هضاب العليا  و2922 برنامج تكميلي ) عدد السكنات المستلمة  6514  منها  1561 خلال سنة 2008 و 4972 سكن باقي في  طور الإنجاز.

السكن الاجتماعي الايجاري: البرنامج المسجل 10440 ( البرنامج الجاري نهاية 2004 يقدر ب 1240 ، 2500 برنامج خماسي و1500 برنامج الهضاب و5200 سكن للقضاء على السكن الهش ) عدد السكنات المستلمة 3580 منها 800 مسكن خلال سنة 2008 و6860 سكن باقي طور الانجاز.

-السكن الاجتماعي التساهمي : عدد السكنات المسجلة 9116 (  البرنامج الجاري نهاية 2004 يقدر ب 2966 ، 4000 برنامج خماسي و 1000 برنامج الهضاب العليا و 1150 برنامج تكميلي 2008) عدد السكنات المستلمة  6070  منها 1352 خلال سنة 2008 و 3046 سكن باقي في طور الانجاز.

-السكن عن طريق البيع بالإيجار "عدل": حصة الولاية  300 مسكن ، عدد السكنات المستلمة  186 منها 136 خلال  2008 و114 سكن باقي في طور الانجاز.

-السكن الترقوي: حصة الولاية  778 مسكن ، عدد السكنات المستلمة  376 تم استلام خلال هذه السنة 60 منها و 402 سكن باقي في طور الانجاز .

-السكن الإلزامي : حصة الولاية  328 مسكن  ، عدد السكنات المستلمة 104تم استلام  خلال هذه السنة 51 و 224 سكن باقي في طور الانجاز .

-سكن صندوق المعادلة الإجتماعية  fnpos: حصة الولاية  400 مسكن ، عدد السكنات المستلمة 320 منها 20 مسكن سنة 2008  و 80  سكن طور الانجاز.

كما بلغ عدد السكنات الإجتماعية الموزعة خلال سنة 2008 : 1038 مسكن اجتماعي .بفضل الإنجازات المحققة فقد تحسن  مع نهاية سنة 2008  معدل شغل السكنات بالولاية ليصل 4،83 فرد /مسكن بدلا من 5.83 في سنة 1999.أما المعدل المتوقع لسنة 2009 فهو 4.74

أفـــــــاق 2009 :  استلام : 1008 سكن اجتماعي -2307 سكن تساهمي -3000 مسكن ريفي و114 مسكن البيع بالإيجار

*المحلات ذات  الاستعمال المهني:

عرفت  سنة 2008 استلام 827 محل مهني ليصبح عدد المحلات المستلمة إلى غاية 31/12/2008 يقدر بـ 2752 محل من مجموع 3400 محلا مسجلا لفائدة الولاية أي بنسبة 80 % و648 محل مهني طور الإنجاز كما تم في إطار اللجنة الولائية لتوزيع المحلات المهنية توزيع 1234 محل مهني عبر الولاية .

11- التـــعــميـر:

لتجسيد برنامج التنمية لمختلف القطاعات،  كان من الضروري توفير الحافظة العقارية  و كل ما يستلزم في ميدان اختيار المواقع لغرس المشاريع و في هذا الصدد باشرت الولاية في تسجيل و انجاز عدة مخططات شغل الأراضي و كذا مراجعة وتعديل المخططات الرئيسية للتهيئة و التعمير. سمحت هذه المراجعات بإيجاد أغلب الحلول لتوفير الأراضي التي احتضنت أغلب المشاريع التنموية، كما لجأت  إلى اعتماد استرجاع الأراضي الفلاحية حسب التنظيمات المعمول بها لاسيما فيما يتعلق ببرنامج السكن و بعض المنشآت الرياضية و الشبانية والمرافق العمومية التربوية في كل من خليل، مجانة، الحمادية ،برج بوعريريج ، بليمور والعناصر.

- *وضعية أدوات التعمير المخططات التوجيهية  PDAU

1- مراجعة و تعديل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير PDAU: المخططات المسجلة   13 تمس 34 بلدية عبر الولاية منها 06 PDAU منتهيةو07 في طور الإنجاز .

2- وضعية مخطط شغل الأراضي POS: ضمن 204 مخطط مبرمج في إطار المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير المصادق عليها فقد تم خلال سنة 2008 تسجيل مايلي :المخططات المسجلة 131 - المخططات  المنتهية 110 - المخططات المصادق عليها101منها والباقي في طور الدراسة.

3- الدراسات الجيوتقنية: سجلنا 48 دراسة، 36 دراسة منتهية، 22 دراسة مصادق عليها و الباقي في دور الدراسة.

4-مراقبة المخالفات: العدد الإجمالي لمحاضر المخالفة 488، عدد محاضر المخالفة للأشغال بدون رخصة بناء 396، عدد قرارات الهدم الصادرة من طرف البلديات 111، عدد حالات الهدم المنفذة من طرف البلديات و المخالفين 55، عدد البنايات الغير مهدمـة 341، عدد البنايات الغير مطابقة لأحكام رخصة البناء 92، عدد المحاضر المحولة إلى العدالة 92.

5- عقود التعمير : رخص البناء المقبولة :1906 ،رخص التجزئة المقبولة 12 ، رخص الهدم المقبولة :68 ، شهادات المطابقة المقبولة 20 ، شهادة التقسيم المقبولة:12 ، شهادة التعمير المدروسة : 10

6-التـحسـين الحضري: استفادت الولاية من برنامج جد هام و معتبر في إطار التحسين الحضري، حيث عكفت السلطات المحلية على تجسيده ميدانيا مع الأخذ بعين الاعتبار كل المناطق الريفية النائية حيث تم توزيع البرنامج حسب نسبة تضرر المناطق و أهميتها .

* يتضمن البرنامج الجاري إنجازه : إنجاز 386 كلم من الطرق الحضرية ، 130 كلم من شبكات توزيع المياه والتطهير، تهيئة خارجية  81 هكتار ، 10.499 وحدة إنارة عمومية و4 كلم شبكة الكهرباء  و200 كلم شبكة الغاز وتتلخص لوضعية المالية لنختلف البرامج حسب الجدول الأتي :

| البرنامج المسجل |  | الغلاف المالي103 دج | عدد المواقع | عدد البلديات | الاستهلاكات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البرنامج الخماسي | 2005 | 120.000 | 13 | 08 | 100 % |
|  | 2006 ش1 | 240.000 | 21 | 12 | 93.8% |
|  | 2006 ش2 | 240.000 | 27 | 21 | 93.8 % |
| الاستدراكي | 2007ش1 | 650.000 | 39 | 27 | 74.1 % |
| امتصاص العجز | 2007 ش2 | 2 000 000 | 99 | 16 | 69.4% |
| امتصاص العجز | 2008 ش1 | 2 050 000 | 150 | 34 | 10.7 % |
| مجموع 01 |  | 5 300 000 | 349 | 34 | 58.5 % |
| برنامج الهضاب | 2006 ش1 | 25 000 | 1 | 1 | 99.6% |
|  | 2006 ش2 | 150 000 | 18 | 8 | 89.5% |
|  | 2007ش1 | 25 000 | 2 | 1 | 99.1% |
|  | 2007 ش2 | 150 000 | 13 | 8 | 86.2% |
| مجموع 02 |  | 350 000 | 34 | 8 | 89.6% |
| المجموع |  | 5 650 000 | 383 | 34 | 61.0% |

إجمالي الأشغال المنجزة : 79 كلم شبكة المياه والتطهير ،256 كلم شبكة الطرقات ،52 هكتار تهيئة خارجية ، 6713 وحدة إنارة عموميةو03 كلم شبكة الكهرباء

*إنجـــازات 2008 :تم إنجاز 84،3 كلم من الطرقات ، 276.577 م2 تهيئة خارجية،18.64  كلم من شبكة المياه و التطهير ، 1355 وحدة إنارة عمومية وذلك عبر 98 موقع .

السكن الهش : يشكل القضاء على السكن الهش من بين الأولويات المسطرة من طرف الدولة حيث أن عملية الإحصاء انتهت خلال 31/05/2007 وسجلنا:-31 بلدية معنية، 360 موقع ، عدد العائلات 16398 وعدد البناءات الهشة 12791 منها 7635 للهدم و5156 للترميم .

البناء الذاتي: خلال 2008 سجل انطلاق 115 بناء، و الانتهاء من 175.

12- النشاط الاجتماعي:

يساهم هذا القطاع بشكل معتبر في تحسين المستوى المعيشي للمواطن لاسيما الفئات المحرومة منه، حيث يتمحور دوره أساسا حول:المعوقين بمختلف شرائهم ، الطبقات الفقيرة و المحرومة ، الطفولة المسعفة     و الشيخوخة ، الشبكة الاجتماعية ، دور الحضانة و روض الأطفال، برنامج الجزائر البيضاء ، برنامج التنمية الجماعية ، البرنامج القطاعي ، منحة إدماج النشاطات الاجتماعية (pais)، منحة إدماج حاملي الشهادات (pid)، المؤسسات المتخصصة، الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي.

*عرف هذا القطاع في إطار البرنامج القطاعي خلال سنة 2008 :

- استلام توسيع وتجهيز المركز الطبي النفسي البيداغوجي رأس الوادي.100%.

- دراسة، تجهيز وانجاز المركز الطبي النفسي البيداغوجي  للأطفال المعوقين ذهنيا بسيدي أمبارك 90%.

- دراسة، انجاز وتجهيز مركز الطفولة المسعفة ببرج بوعريريج80%.

- استلام توسيع وتجهيز مدرسة صغار الصم والبكم ببرج بوعريريج %100.

- دراسة، انجاز وتجهيز المركز الطبي النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببليمور60%.

*في إطار برنامج التضامن الوطني تم استلام المشاريغ الآتية :

- استلام مشروع انجاز دار الجمعيات ببرج بوعريريج100%.

- استلام مشروع انجاز دار الرحمة ببرج بوعريريج 100 %.

* في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية استلام 11 روضة أطفال.

الشبكة الاجتماعية: تعتبر من أهم العمليات المساعدة التي تقدمها الدولة للفئات المحرومة و المعوزة و المعوقة ، حيث يبين الجدول التالي حصيلة نشاطات هذه الشبكة الموقوفة في 31/12/2008 .

| الـفــئة | الحصة الممنوحة | عدد المستفيدين | المــبــلــــغ المستهلك |
| --- | --- | --- | --- |
| Iaig | 5632 | 5632 | 209.714.814.74 |
| afs | 16400 | 16400 | 169.167.884.79 |
| المجموع | 22032 | 22032 | 378.882.699.53 |

- عدد الأشخاص المؤهلين  من جهاز الإستفادة من الدواء المجاني :970 شخص.

-انجاز بطاقات الأمراض المزمنة : 624 مستفيد.

- انجــاز بطــاقــات الاحتيــــــاج : 1015 مستفيد.

- بلغ تعداد المعوقين 11765 معوق موزعين كمايلي : مكفوفين 1368 ، حركي 6061، عقلي : 1491، صم بكم 978 ، متعددي الإعاقات 1867، وقد تم انجاز 877 بطاقة لمختلف الإعاقات .عدد بطاقات المعوقين الممنوحة خلال سنة2008بلغ :877.

* منحة الإدماج الإجتماعي PAIS  : تسعى الدولة من خلال هذه المنحة لدمج الشباب البطال في عالم الشغل وتمكينهم من اكتساب مهنة أو تكوين قصد إدماجهم الاجتماعي التام، والجدول التالي يبين لنا المعطيات الموفرة في ولايتنا:

| عدد المسجلين في البرنامج | الحصة الممنوحة للولاية | عدد العمال | الحصة المستهلكة | المبالغ المخصصة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8700 | 2925 | 2925 | 2925 | 93.892.500.00دج |

*برنامج نشاطات الإحتياجات الجماعية ABC:عدد المشاريع التي استفاد منها القطاع إلى غاية 31/12/2008 : 69 مشروع بغلاف مالي اجمالي يقدر بـ 99.199.806.30 دج عدد العمال 927 ، عدد العمليات المنطلقة 57 ، عدد العمليات طور الإنطلاق 12 وتتوزع كالآتي :

- 50عملية تخص صيانة المؤسسات التربوية الإبتدائية بمبلغ 58.316.212.37 دج.

- 10 عمليات تخص قطاع الري بمبلغ 12.563.811.00 دج.

-07 عمليات قطاع الغابات.      -02 عمليات  التضامن.

* برنامج التنمية المشتركة التساهمية ADS: استفاد القطاع من 10 مشاريع طور الإنطلاق موزعة كالآتي :

برج بوعريريج : التهيئة الخارجية والتجهيز بالتدفئة المركزية مدرسة صغار الصم.

بلدية أولاد دحمان : تزفيت مسلك أولاد عريوة ، تجهيز بالتدفئة مدرسة أولاد عريوة.

بلدية اليشير : تهيئة منبع المياه أولاد بوحريز بلدية بليمور : انجاز شيكة التطهير    و الإنارة العمومية الشانيا ، شبكة التطهيروالإنارة العمومية  بالطبب الشانيا .

بلدية القصور : الإنارة العمومية قرية توبو،والإنارة العمومية القصور .

*برنامج إدماج حاملي الشهادات(PID): قدرت الحصة المخصصة للولاية ب 1286منصب منها 680 منصب خاص بالإطارات الجامعية و426 منصب تقني سامي، بلغت المناصب المحدثة ب 690 منصب خاص بالجامعيين و224 منصب تقني سامي.

العمليات التضامنية:

*العمليات التضامنية لشهر رمضان المبارك 2008: تم تنظيم مطاعم رمضان على مستوى كل من مدرسة صغار الصم و البكم برج بوعريريج و مركز حماية الطفولة، وقد تم خلال ليلة 27 رمضان : عملية ختان 600 طفل مع كسوتهم ، كما استفادت 19623 أسرة من قفة رمضان ، توزيع مجموعة ألبسة و هدايا على الأطفال المعوزين .

*عيد الفطر المبارك 2008: تم تخصيص حصة من الألبسة تم توزيعها على مختلف بلديات الولاية.

* الاحتفال باليوم العالمي للمعوق 03 ديسمبر: تم تنظيم تظاهرة على مستوى دار الثقافة أين تم توزيع عدة تجهيزات لفائدة الشرائح منها : 20 كرسي متحرك ، 15 عصى لفائدة المكفوفين ، 80 بدلة كاملة للأطفال المعوقين المعوزين ، 120 بدلة كاملة للأطفال المعوقين بالمراكز المتخصصة ، توزيع هدايا على الأطفال الفقراء و المعوزين.

الطفولة المسعفة: بلغ عدد الولادات لهذا العام 29 منها 16 موضوعين ، 08 مسترجعين من طرف الأمهات و 2 وفيات، وقد قامت المساعدة الاجتماعية بـ 20 تحقيق اجتماعي خاص بالكفالة لـ 20 عائلة طالبة للكفالة ، بالإضافة إلى توزيع المستلزمات الدراسية لـ 23 طفل مسعف موضوع لدى العائلات المتكفلة.

المساعدات المقدمة من طرف الوزارة الوصية 2008: 2000 محفظة مجهزة لفائدة الأطفال المعوزين ضحايا الإرهاب ، 10.000 نظارة طبية لفائدة تلاميذ ضعفي البصر على مستوى جميع المؤسسات التربوية و العلمية، تزويد كل من بلدية رأس الوادي، بئر قاصد علي و المهيربحافلات التضامن للنقل المدرسي .

الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني: بلغ عددها 75 جمعية حيث ساهمت هذه الجمعيات في إحياء الأيام الوطنية، العالمية و الدينية ، المشاركة في الملتقيات و الأيام التحسيسية.

13-الشباب و الرياضة: إن الممارسة الرياضية بالولاية أظهرت نتائج إيجابية وأضهرت ارتفاعا محسوسا في عدد الممارسين الذي بلغ سنة 2008 عدد 18705 منهم 2332 إناث موزعين على مختلف مستويات الممارسة الرياضية  كما  عرف القطاع قفزة نوعية في مجال الإستثمار ويتجلى ذلك في المنشأت الرياضية والمرافق المنجزة عبر كامل تراب الولاية ففي سنة 2008 أشرف القطاع غلى مختلف العمليات التنموية والمتمثلة في التهيئة ،الترميم وإعادة تأهيل المنشأت الموجودة وكذا تسجيل عمليات إنجاز وتجهيز منشأت رياضية جديدة وتتمثل في :

- دراسة انجاز و تجهيز 11 مركب رياضي جواري بعدد من بلديات الولاية.

- دراسة ، انجاز و تجهيز 21 ساحة لعب جوارية.

- دراسة ، انجاز و تجهيز 3 قاعات متعددة الرياضات.

- دراسة ، انجاز ملعب متعدد الرياضات 5400 مقعد ببرج الغدير

- دراسة،انجاز و تجهيز مسبح نصف أولمبي برأس الوادي

- دراسة،انجاز و تجهيز قاعة متخصصة للمصارعة برأس الوادي

- دراسة،انجاز و تجهيز دور الشباب ببلديتـي بئـر قاصـد علي و الحمادية.

- دراسة،انجاز و تجهيز مضمار ألعاب القوى بغابة بومرقد

- دراسة، انجاز و تجهيز قاعة متعددة النشاطات ببلدية برج بوعريريج.

- دراسة و انجاز و تجهيز بيت للشباب ببلدية برج بوعريريج.

وقدعرفت سنة 2008 استلام المشاريع الآتية :

* 21 ساحة للعب.

* دار الشباب ببلدية يئر قاصد علي .

* دراسة ، انجاز و تجهيز قاعة متخصصة للمصارعة برأس الوادي.

*03 أحواض للسباحة.

* الإنارة لملعب 20 أوت.

* قاعة متعددة الرياضات بالحمادبة

* الملعب المتعدد الرياضات 5400 مقعد ببرج الغدير

* تهيئة الملعب البلدي بوزيدي ببرج بوعريريج

* قاعة محاضرات بمركز الترفيه العلمي بالعناصر

المشاريع طور الإنهاء :

- المركب الرياصي الجواري ببئرقاصد علي

- المركب الرياضي الجواري ببلدية بليمور

- 02 ساحات للعب جوارية ببلدية برج بوعريريج

توزيع الرابطات الرياضية في الولاية

| الهياكل | النوادي | الإنخراط |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ذكور | إناث |
| رابطة كرة القدم | 28 | 2335 |  |
| رابطة كرة اليد | 6 | 408 |  |
| رابطة ألعاب القوى | 3 | 159 | 84 |
| رابطة الملاكمة | 6 | 163 |  |
| رابطة المصارعة | 10 | 382 | 80 |
| رابطة الكراتي | 7 | 370 | 50 |
| رابطة الرياضة والعمل | 17 | 418 |  |
| رابطة الرياضة المدرسية | 414 | 4689 | 1828 |
| رابطة الرياضة الجوارية | 15 | 5607 | 150 |
| رابطة المعوقين حركيا | 4 | 130 | 60 |
| رابطة الصم البكم | 2 | 59 | 15 |
| رابطة العضلات | 20 | 458 |  |
| رابطة الخيل | 4 | 165 |  |
| رابطة الكرة الحديدية | 4 | 165 |  |
| مدرسة التكوين الرياضي | 38 | 886 | 118 |
| رياضة المصارعة الجوارية | 12 | 429 |  |
| المجموع | 590 | 16749 | 2385 |

التأطيــــــــــر

| التأطير الرياضي | العدد | الإناث |
| --- | --- | --- |
| مستشار رياضي | 27 | 1 |
| تقني سامي في الرياضة | 78 | 4 |
| مربي رياضي | 8 | 2 |
| مدرب نصف يومي | 120 | 0 |
| مفتش رياضة | 1 | 0 |
| مستشار تربوي | 1 | 0 |
| مدير مناهج الرابطات | 244 | 07 |

التمويل الرياضي: يعتمد تمويل النشاط الرياضي على مستوى الولاية من مصدر الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وقد تم تخصيص خلال سنة 2008 مبلغ  87.820.000.00دج لفائدة 79 نادي رياضي للهواةومبلغ 5.600.000.00دج لفائدة 13 رابطة رياضية ولائيةومبلغ500.000.00دج لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات ومبلغ  3.600.000.00دج للتظاهرات الرياضية.

ولتمكين الحركة الجمعوية من تأدية برامجها ومشاريعها تم  تخصيص من الصندوق أيضا  مبلغ 28.250.000.00 دج موزع كالأتي :اعانات الجمعيات مبلغ 16.650.000.00 دج –اعانات التضاهرات الشبانية : 1.900.000.00 دج

الرياضة النسويــة: في إطار تشجيع الرياضة النسوية، فقد بلغ عدد الممارسات 264 رياضية في الرياضات: كرة السلة، ألعاب القوى، المصارعة، الكراتي موزعين على 21 نادي رياضي و1828 رياضية موزعة في الرياضة المدرسية و150 رياضية في الرياضة الجوارية، وتبقى النوادي الرياضية النسوية قليلة جدا بوجود 03 نوادي فقط بحيث تحتاج إلى رعاية ودعم أكثر لتطوير هذه الرياضة

و خلال هذه السنة اشرف القطاع على تنظيم عدة تظاهرات رياضية نلخصها فيمايلي :*البطولة الوطنية للعدو الريفي 14/03/2008  *البطولة الوطنية لسباق الدراجات براعم ، اصاغر ، اشبال  *الصالون الجهوي للفروسية 05 جويلية2008  بمشاركة 300 فارس ، *احتفالات الذكرى 46 لعيدي الاستقلال و الشباب، *المهرجان الوطني للمدارس الرياضية المرحلة الوطنية  *المشاركة في المرحلة الجهوية للألعاب الرياضية للشباب من 01 إلى 05/07/2008 بولاية سطيف، *البطولة الجهوية صنف 2 أشبال كراتي دو 162 رياضي، *05 رابطات ولائية للشرق 14/03/2008، *إحياء ذكرى أول نوفمبر 1954 لاندلاع الثورة المجيدة .

14 –الـثقافة: عرفت الولاية خلال سنة 2008 أنشطة عديدة بتنظيم و تأطير 06 تبادلات ثقافية مع الولايات التالية : (اليزي ، جيجل ، وادي سوف ، تبسة ، سيدي بلعباس ، عين الدفلة ) ، تنظيم تظاهرة أيام المونولوق و الفكاهة ، احتضان المهرجان الوطني للموسيقى الحالية ، الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية عبد الحميد بن هدوقة ، إحياء ليالــي شهــر رمضــان المعظـــم عبـــر الولايــــة من خلال عروض فنيــة و مسرحيـة ، أيام الأنشودة الوطنية ، تنظيم تظاهرة ليالي صيف البيبــــان ، تنظيـــــــم و احتضان عروض فنية مسرحية على مدار سنة 2008 ، انجاز العدد الثاني من مجلة البيبان الثقافي، استفادة الولاية من 986 من مطبوعات وزارة الثقافة تم توزيعها على مكتبات المراكز الثقافية.

*أما في إطار البرنامج القطاعي فقد تم خلال سنة 2008 انجاز المشاريع التالية : انجاز مركزين ثقافيين بلديين : تكستار و العش ، انجاز 19 مكتبة وقاعة مطالعة  في إطار برنامج الصندوق المشترك للجماعات المحلية (برج بوعريريج ، عين تسرة ، أولاد براهم ، برج الغدير ، العناصر ، بليمور ، تقلعيت ، مجانة ، حسناوة ، الحمادية ، العش ، الجعافرة ، القلة ، برج زمورة ، أولاد دحمان ، تسامرت ، عين تاغروت ، تكستار ) . انجاز 05 مكتبات في اطار برنامج التنمية المحلية 03 ببلدية الحمادية (قرية زرازرية ، قرية أزقر ، قرية مشتة فطيمة ) و 02 ببلدية بئر قاصد علي .

ومن المنتظر إنهاء و تجهيز 16 مكتبة ومركزين ثقافيين ، تهيئة وتجهيز دار الثقافة ،دراسة ترميم موقعين أثريين ، دراسة انجاز واقتناء كتب لمكتبة نصف حضرية باليشير وكذا ترميم وتجهيز برج المقراني الى متحف ولائي قبل نهاية سنة 2009

وقد استفاد القطاع برسم سنة 2009 من تسجيل عملية تخص تجهيز واقتناء الكتب لفائدة 29 مكتبة بلدية و02 قاعات للمطالعة .

15-السيـاحــة: يقدم هذا القطاع إمكانات سياحية أكيدة بالمواقع الرئيسية التالية:

- حمام البيبان : يقع ببلدية المهير على الطريق الوطني رقم 05 على بعد 45 كلم غرب عاصمة الولاية ، مجهز بـ 16 غرفــــــة ، مطعـــــــم ، مقهـــــى ، قاعـــــة شـــاي و مستوصــــــف ، كما يحتوي على 03 مسابح جماعية بسعة 5م³، و على 10 فظاءات شخصية بـ 1م³ و 16 فظاء أخر بسعة 1.8م³ ، و تساعد مياهه على العلاج و التخفيف من أمراض الروماتيزم ، الأمراض الجلدية ،  الجراح و الرضوض.

- حمام أبينان: يقع على بعد 65 كلم شمال الولاية على بعد 12 كلم من منطقة أولاد حالة ببلدية الماين  و هو مؤهل لتطوير السياحة الحموية.

- موقع أغبول: الواقع على بعد 6 كلم من بلدية مجانة و يمكن إستغلاله في إطار السياحة المناخية.

- الطاسيلي الصغير: يجمع كل من منطقتي بوفنزار و الجعافرة و يمكن إستغلاله في مجال السياحة الثقافية و الترفيهية.

- غابات الحفرة و الجديدة: غنية بمجاري المياه الوفيرة و يمكن إستغلال هذه المنطقة لتحقيق إنتاج سياحي مهم.

- منطقة زمورة: إن شمولية مناظر غاباتها الكثيفة يؤهلها لتكون موقعا للراحة و الإستجمام ، كما يمكن تجسيد عدة مرافق سياحية بها.

- منطقة الحمادية: الجبال المرتفعة للمعاضيد يؤهل هذه المنطقة لإستقطاب السياحة المناخية.

- قرية القليعة: تقع ببلدية تسامرت، محاطة بغابات كثيفة و غنيــــة بمجــاري المياه، مما يتطلب تصنيفها كمعلم تاريخي.

- سد عين زادة: يقع سد عين زادة على مسافة 06 كلم من بلدية عيـــن تاغروت  و يتربع على مساحة 50هـ ، و يمتلك طاقة غابية و مائية هائلة يمكن إستغلالها كمربط للتسليــة و الراحة و الإستجمام .

- منطقة الجحيفة (بومرقد): تقع على بعد 30كلم من النسيج العمراني لمقر الولاية تتربع على مساحة 400هـ ، محاطة بنسيج غابي كثيف و يمكن إستغلاله في السياحة المناخية.

- منطقة وادي النوق:منطقة جبلية إرتفاعها 1500م على بعد 12 كلم شمال غرب الولاية.

- *حصيلة النشاط لسنة 2008 :

- تشجيع الاستثمار و توجيه المستثمرين و مرافقتهم و كذا بقية المتعاملين السياحيين و إيجاد الحلول المناسبة للمشاريع التي تعترضها صعوبات .

- متابعة نشاطات المؤسسات السياحية و الفندقية و الحموية و مراقبتها و دفعها لتحسين نوعية الخدمات من خلال عمليات الرقابة الدورية أو في إطار عملية متابعة التصنيف و التكوين.

- حماية المواقع السياحية و تثمينها من خلال اقتراح تصنيف مناطق توسيــــع سياحي و الإشهار والتعريف بها من خلال الوسائل الإعلامية و الترقوية و المشاركة في التظاهرات الجهوية الوطنية.

- انجاز مركز الإعلام و التوجيه السياحي حيث منح الانجاز لمؤسسة خاصة.

- مواصلة انجاز دراسة حول القدرات السياحية للولاية الذي عرف نسبة تقدم كبيرة.

- مواصلة انجاز مونوغرافيا حول الولاية و هي المرحلة الأخيرة.

- تكوين إطارات المديرية و ذلك في إطار برنامج الهضاب العليا.

- استلام الخريطة و الدليل السياحي.

- الاحتفال باليوم العربي للسياحة الذي عقد تحت شعار " التكوين في السياحة عامل مهم لخدمة الاستثمار السياحي "

- شاركت المديرية بالتظاهرة التي أقيمت بالتنسيق مع الصيد البحري للتعريف بسد عين زادة و جعله مقصدا سياحيا في ماي 2008.

- قام القطاع بمساهمة جمعية الرياضة للجميع بتنظيم الدورة الجبلية الأولى لبلدية الجعافرة و منطقة حمام الماين لإبراز السياحة الجبلية و الحموية و ذلك في 24/25/26 ديسمبر 2008 .

16-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية: تصنف الولاية من بين الولايات التي تتوفر على طاقة إنتاجية معتبرة من حيث عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا توفرها على عدد لا بأس به من الحرفيين المنتجين في مختلف مجالات الصناعة، فإلى غاية 30/11/2008 :

تم إحصاء 4649 مؤسسة تحتوي على 3513 حرفيا موزعة على مجالات الصناعة التقليدية الثلاث، حيث تستحوذ الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات على اكبر عدد بـ 1870 حرفي و نسجل زيادة في عدد الحرفيين مقارنة بسنة 2007 مقدرة بـ 253 حرفي. وفي إطار نشاطات القطاع خلال سنة 2008 تم اقتراح غرس مشروع دار الصناعة التقليدية و دعم النشاطات التقليدية بمنطقة القليعة بتسامرت ، الاحتفال باليوم الوطني للصناعة التقليدية 09 نوفمبر بمشاركة مختلف القطاعات و الحرفيون و الجمعيات المهنية. كما استفاد قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية لولاية برج بوعريريج في إطار تنمية الهضاب العليا لسنة 2006 من مشروع دراسة و انجاز و تجهيز مركز تسهيل ، الأشغال جارية به بوتيرة جيدة حيث وصلت نسبة 92 % ، انجاز و تجهيز مشتله مؤسسات ، نسبة الانجاز بها 100 %  وطلب التجهيز جاري في انتظار إعادة تقييم المشروع .

أما في إطار برنامج دعم النمو فقد استفاد القطاع من مشروع إنشاء دار الصناعة التقليدية هذا المشروع الذي يعتبر مكسبا لحرفي الولاية ، اختير له الموقع والمشروع في طور الانجاز .

17-قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف:

التأطير الفعلي للقطاع: المفتشون 02، وكيل الأوقاف :01 ، أئمة أساتذة :18 ، مرشدات : 04 ، أئمة مدرسين : 147 ، مدرس قراءات : 02 ، أئمة معلمين : 119 ، معلمو القرآن : 145 ، مؤذنون : 92 ، قيمون : 110 .

المساجد و المدارس القرآنية: عدد المساجد العاملة 514 ، عدد المساجد في طور الانجاز : 121 ، عدد المساجد قيد الدراسة : 20 ، عدد المدارس القرآنية في طور الانجاز: 11 .

- صــندوق الزكــــاة :بلغت حصيلة صندوق الزكاة لسنة 2008 : 8.377.903.60 دج ، حيث وزع مبلغ 6.099.642.00 دج على 1016 عائلة بمبلغ 3000 دج لكل عائلة ، استفاد 10 شبان من مبلغ 2.287.635.70 كقرض حسن لتمويل مشاريع مصغرة، أما زكاة الفطر فقد بلغت 13.600.641.00 دج ، حيث استفادت 4423 عائلة منها.

الأوقــــــــاف :في إطار تسوية وضعية الاملاك الوقفية تمت تسوية 331 ملف منها  177 ملف في إطار شهادة الرسمية ،18 ملف في إطار الدفاتر العقارية ، 106 ملف في إطار  عقود الموثقين و30 ملف في إطار قرارات التخصيص، كما تجدر الإشارة إلى تسوية وضعية مايقارب 74 هكتار في إطار الأوقاف على مستوى سيدي امبارك لزاوية الشيخ الزروق بن حالة بالماين بواسطة دفتر العقاري وكذا 16 هكتار ببلدية الماين بواسطة الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي .

التعليم القرآني و التكوين: تحتوي الولاية على مدارس 08 مدارس للتعليم القرآني غير لصيقة بالمساجد و 04 مدارس قرآنية لصيقة بالمساجد، كما يوجد على مستوى الولاية 153 قسم وكتاب للتعليم القرآني يزاول فيها قرابة 7000 تلميذ من مختلف الأعمار.

المشاريع قيد الانجاز : عرف القطاع خلال سنة 2008 الانطلاق في عدة مشاريع منها إنهاء المساجد مع سكنات إلزامية حيث عرفت نسبة متقدمة في الأشغال ، دراسة و انجاز ملحق مركز ثقافي إسلامي بالحمادية نسبة تقدم الأشغال 8%، دراسة انجاز و تجهيز مركز ثقافي إسلامي ببرج بوعريريج نسبة تقدم الأشغال 26 % ، دراسة انجاز و تجهيز مدرسة قرآنية بأولاد حالة (الماين) صودق على دفتر الشروط ، تهيئة و ترميم المساجد عبر الولاية حيث بلغ عدد المساجد ، المدارس القرآنية و الزوايا المستفيدة 54 عبر كامل دوائر الولاية .

- 18- الــمجاهدين: في إطار النشاطات العادية للقطاع، تم خلال سنة 2008 القيام بتنظيم الاحتفالات بالأعياد الوطنية على مستوى الدوائر الآتية :اليوم الوطني للشهيد ببئر قاصد علي ، عيد النصر  بالحمادية ، مظاهرات 08 ماي 45 بجعافرة ، اليوم الوطني للطالب بالمركز الجامعي بالعناصر،عيد الاستقلال و الشباب ببرج بوعريريج ، اليوم الوطني للمجاهد بعين تاغروت ، اليوم الوطني للهجرة بمجانة ، ذكرى أول نوفمبر ببرج بوعريريج ، ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بالمنصورة، كما تم برمجة عدة زيارات ميدانية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني من طرف السلطات الولائية .

تسمية الأماكن و اعادة تسمية الأماكن: تم إعطاء التسمية لـ 64 مبنى عمومــي و إعادة تسمية 08 مراكز (2 اكماليات و 06 ابتدائيات ) وقد تم إعداد برنامج داخلي للإعلام الآلي خاص بحجز النبذة التاريخية للشهيد أو المجاهد المسمى عليه المكان و إحصاء الأماكن و المباني العمومية المسماة وهذا لتسهيل عملية المراقبة و تفاديا لتكرار التسمية مستقبلا داخل إقليم البلدية أو الولاية.

مقابر الشهداء: واصلت الجمعية التاريخية خلال هذه السنة برنامجها المتعلق بترميم مقابر الشهداء عبر الولاية، حيث تم تسجيل نهاية الأشغال بكل المقابر التالية : مقبرة غيلاسة ، مقبرة زمورة ، مقبرة المنصورة  ، مقبرة المهير ، مقبرة السلاطنة.

كما شاركت الجمعية التاريخية مع البلديات في ترميم بعض المقابر و هي : مقبرة سيدي مبارك ، مقبرة أوشانن الكبيرة ببلدية الجعافرة ، مقبرة أولاد سيدي مسعود بثنية النصر .

مراكز الاستجمام و الراحة: تم استفادة 38 شخص من فترات الاستجمام و الراحة في مراكز الراحة، كما استفاد 08 أشخاص من بطاقات العلاج المجاني.

الضمان الاجتماعي: عدد طلبات الانخراط في الضمان الاجتماعي 2008: 05 أشخاص.

صيانة المعالم التاريخية : تم خلال سنة 2008 الانتهاء من انجاز معلم تاريخي لولاية برج بوعريريج في إطار المخططات البلدية للتنمية و تم تشكيل لجنة لقراءة و تصحيح المعلومات التاريخية المجمعة وعرضها داخل المعلم التاريخي على شكل جداريات رخامية.

أما فيما يخص البرامج القطاعية فالأشغال لا تزال جارية من أجل الانتهاء من انجاز مركز الراحة للمجاهدين بحمام البيبان و تهيئة مقابر الشهداء بالإضافة إلى انجاز مركب تاريخي ثقافي  ببرج بوعريريج   .

- 19-المفتشية الولائية للعــمل: لقد تركز برنامج العمل المفتشية خلال سنة 2008 حول:- مواصلة و تعزيز المراقبة المرتبطة بعدم انتساب العمال لدى الضمان الاجتماعي - مواصلة مراقبة التشغيل و تنصيب العمال - الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل و دعم الحوار الاجتماعي - تكثيف عمليات المراقبة المتعلقة بمجالات الوقاية الصحية و الأمن وطب العمل - إرساء قواعد وتنظيم فعال في إطار إرشاد ومساعدة المتعاملين الاجتماعيين- انجاز تحقيق و تفتيش حول مكافحة عمالة الأطفال - انجاز دراسة حول الأخطار المهنية.

تم خلال سنة 2008 القيام بـ 2802 زيارة مراقبة مست 219703 عاملا أي بزيادة 612 زيارة عن السنة السابقة 2007 ( تطور ب22 %في عدد الزيارات ) منها 2591 زيارة مراقبة للقطاع الخاص أي 92.47 % من مجموع الزيارات المنجزة و مست 33065 عاملا.

و على ضوء هذه الزيارات المنجزة تم تحرير 1729 وثيقة أي بزيادة 138 وثيقة عن السنة الماضية 2007 منها 957 محضر مخالفة مس 1287 عاملا و 739 اعذار مس مجموع عمال بلغ  22567 عاملا.

كما قامت المفتشية بتعزيز مراقبة العمل غير المصرح به بإنجاز 1464 زيارة تفتيش لمؤسسات تابعة للقطاع الخاص تشغل 16478 عاملا، بينت أن 215 مستخدم عمد إلى تشغيل 414 عاملا دون تصريح لدى هيئة الضمان الاجتماعي و عليه تم تحرير 215 محضر مخالفة أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها كما تم إخطار مصالح الضمان الاجتماعي بالقوائم الاسمية للعمال المعنيين بغرض التكفل بهم و قد كانت الصدارة في هذا الشأن لقطاع الخدمات الذي يشغل 47.34 %  من عدد العمال غير المصرح بهم ، يليه قطاع البناء و الأشغال العمومية بنسبة  بنسبة 38.40 % و أخيرا قطاع الصناعة بنسبة 14.25 %.

وفي إطار مراقبة اليد العاملة الأجنبية فقد تم إحصاء ثماني (08) مؤسسات أجنبية تنشط على مستوى إقليم الولاية من أربع دول هي: مصر ، إيطاليا، الصين و اليابان، تشغل هذه المؤسسات 4287 عامل منهم 2781 عامل جزائري و 1506 عامل أجنبي  (69 % منهم ذوي جنسية صينية) ، إلى جانب هذه المؤسسات الأجنبية هناك تسعة (09) مؤسسات وطنية خاصة تشغل عمال أجانب و عددهم 23 عامل أجنبي ، وقد نظمت المفتشية 45 زيارة لهذه المؤسسات مست 4083 عامل منهم 898 عاملا أجنبيا.

- 20- الــتجارة: تتمحور مجهودات قطاع التجارة في نقطتين أساسيتين: وهي حماية الاقتصاد الوطني من جهة و حماية المستهلك من جهة أخرى، و في هذا المجال فقد عملت مديرية التجارة على تحيين بنك المعلومات الاقتصادية للولاية لإثراء كل المعلومات و المعطيات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية و الإستراتيجية المتمركزة في الولاية و استغلالها في تسطير البرامج و توجيه أعوان الرقابة و معرفة الواقع الاقتصادي و التجاري  في الولاية، حيث أسفرت النتائج على وجود 24.045 تاجر نشط في مختلف القطاعات اغلبهم من تجار التجزئة ثم يأتي بعدها قطاعي الإنتاج الصناعي و الخدمات ، كما سهرت المديرية على متابعة الأسواق اليومية و الأسبوعية حيث بلغ عدد الأسواق  سوق 23 ، 19 منها معتمدة و 04 غير معتمدة. ففي إطار مراقبة الممارسات التجارية: فقد سجلت المديرية 18276 تدخلا أسفر عن معاينة 3464 مخالفة و تحرير 2959 محضر رسمي، مع اكتشاف رقم أعمال مخفي بسبب عدم الفوترة قدر بـ 197.435.568.17 دج ، كما تم حجز بضائع بقيمة 1.422.660.80 دج ، كما عملت مصالح المديرية في إطار حماية المستهلك على تحسين و تكثيف الرقابة التحسيسية و مراقبة النوعية و القيام بتحقيقات خاصة و رقابة وحدات الإنتاج و كذا القيام بتحاليل للنتائج الإنتاجية، كما قامت المديرية خلال هذه السنة بالتركيز على ملف تنظيم الأسواق اليومية و الأسبوعية و سوق الجملة للخضر و الفواكه لما لهذه الفضاءات التجارية من أهمية على سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، و قد أثمرت هذه الجهود عن :

- تنظيم و إعادة تأهيل السوقين اليوميين لمدينة برج بوعريريج ، سوق بومزراق          و السوق المحاذي للمجلس التنفيذي و إحصاء المتدخلين بهذين السوقين .

-تهيئة سوق الجملة أين وصلت نسبة الإنجاز 80%.

- اعتماد السوق اليومي لبلدية رأس الوادي

- إنشاء و اعتماد سوق جواري ببلدية برج الغدير .

- اقتراح مشاريع غرس أسواق جوارية عبر مدينة برج بوعريريج لكل من المواقـــع التالية : *القرية الشمالية، *حوزة صديقي  *حي 450 مسكن طريق سطيف .

-استصدار قرارين ولائيين تحت رقم 249 و 250 بتاريخ 08/03/2008 يتضمنان تأطير            و تنظيم عملية البيع و عرض السلع و البضائع خارج المحلات و تنظيم نشاط الخدمات على مستوى كامل إقليم الولاية .

- 21- الصناعة والمناجم :

- أ- الكهـربـاء الريـفـية:

- برنامج الكهرباء الريفية 2007: الشبكة الممنوحة 15 كلم، الإنجازات المادية المحققة هي 15.215 كلم و87 توصيلة حيث تم تشغيل المراكز الأتية (قبر الصبحي ،ايزروان ،توسيع بونشادة،توسيع تيزي احسن،تالة وزرو،فيض لعوج ،الشبشابية ،تكماة أولاد مصباح، توسيع عين التشيش يرأس الواد).

- برنامج ربط الأحياء و السكنات الاجتماعية 2007: الشبكة الممنوحة 20 كلم – الانجازات المحققة 16.928 كلم و 409 توصيلة من بينها 10.444 كلم و 235 توصيلة منجزة خلال سنة 2008 ، أي بنسبة انجاز تقدر ب: 84.64 %. أين تم تشغيل المراكز الأتية (توسيع : (بومروان العش،حرازة،فضالة،المشتةخليل،اعجمان بمنصورة)- السكنات الريفية عياضات،سكنات تطورية ين داود،أولاد الحاج براهم خليل ،بوكمون زمورة،السكنات الريفية قصير الغول،الخربةراس الواد،تجزئة 141 البرج)

- برنامج الهضاب العليا ( 2006-2007): الشبكة الممنوحة 21 كلم - الإنجازات المحققة 13.951 كلم و199 توصيلة من بينها 08.458 كلم و 169 توصيلة منجزة خلال سنة 2008 أي بنسبة انجاز تقدر بـ 66.43  %.تم تشغيل المرتكز الأتية( توسيع غفستان،التجزئة الاجتماعبة 122+46+165 ببليمور،السكنات الريفية قمور +سيدي الزيتوني ، توسيع واد صليب البرج )

المراكز طور الإنجاز (توسبع مشتة فطيمة،تجزئة اجتماعية 71 الحماديةو17 قطعة باليشير،الخفافن بالعش،الشراكات1+2 الرايطة،السكنات الريفية توبو+لاشبور،حي اغراملال القصور)

- برنامج 2008: الشبكة الممنوحة 20 كلم، الإنجازات 22.099 كلم و143 توصيلة  من بينها 19.674 كلم و 141 توصيلة منجزة خلال سنة 2008 أي بنسبة انجاز تقدر بـ  110.49%. تم تشغيل المراكز الأتية(تحريقات سيدي ابراهيم،فيض السيبوس أولاد دحمان ، عين الشوان مجانة ، مطلع الشمس منصورة،الشفاري زمورة،حليلفة سيدي امبارك،تيميزارثنية النصر ،توسيع الخرب حسناوة ،توسيع اولاد راشد ثنية النصر ،توسيع بسباسةخليل ،توسيع تيعنصرين الماين)

- برنامج الهضاب العليا 2008: الشبكة الممنوحة 09 كلم - الإنجازات المحققة 9.070 كلم و44 منجزة خلال سنة 2008 أي بنسبة انجاز تقدر بـ 100  %.تم تشغيل

المرتكز الأتية : ( قبور الرحمان بالعش، توسيع الزقر،توسيع زنونة،مزرعة تري بليمور،زريبة البلج القصور )

- الانجازات المادية الإجمالية المحققة خلال سنة 2008 (كل أنواع البرامج) هي: 48.812 كلم من الشبكة الكهربائية و 592 توصيلة (37 مركز في الخدمة) أي بنسبة انجاز تقدر بـ 57.42  %.ليصبح بذلك إجمالي الشبكة المنجزة في إطار مختلف البرامج الى غاية 31/12/2008 حوالي 96.883 كلم  من بين الشبكة المخصصة للولاية 126 كلم (30 PNE +60 QLS+36 PHP  ).

سمحت هذه العمليات بتحسين نسبة الكهرباء الريفية لترتفع من 97% سنة 99 إلى 98% سنة 2007و  97،33 % سنة 2008، و إذا ما قارنا نسبة 2008 بـ 2007 نلاحظ تراجعا و ذلك يعود إلى الزيادة في عدد السكنات الريفية و السكنات الفردية الجديدة.

ب- التوزيع العمومي للغاز :  في إطار مختلف البرامج المسجلة بالولاية( تعديل البرامج، ربط الأحياء والسكنات الاجتماعية2006/2007/2008QLS،برنامج ربط الزبائن الجدد RCN، الهضاب العليا) تم مايلي :

* تشغيل المشاريع الأتية :(أولاد دحمان،توسيع أولاد دحمان،عين تسرة،الدشرة المنصورة،امسود منصورة،تيزعترين ثنية النصر،فيض عباس ، عياضات)  طول الشبكة المنجزة149.861 كلم منها 21.455 كلم  سنة 2008 ، عدد التوصيلات 2857

*المشاريع طور الإنجاز:القلــــة،بني لعـــــــلام، القـــــرن ، قمــور، واد لخضر،الرابطة ،توبو+الحامة، توسيع التوزيع العمومي DP عوين الزريقة ).

* المشاريع طور الدراسة : العش،مشتة فطيمة،مخمرة والقرية الفلاحية،بئر صنب وعين بن عمران ،تيزي قشوشن،الشفا،فرافرية،جباسة،سلاطنة،عين التراب،أولاد أبراهم ، أولاد سيدي ابراهيم .

*برنامج امتصاص العجز في التهيئة برنامج الغاز :تم في إطار هذا البرنامج  إمضاء 02 صفقات مع شركة سونلغاز بمبلغ 340.000.000دج للتكفل بالربط بالغاز لـ  39 (23+16 ) موقع تخص: مقريان ببرج غدير-بوسكرين بغيلاسة -خلفلاوي، واد صليب، سكنات هاوس ببرج بوعريريج- أولاد قارة بتسامرت-حي العناصر باليشير-تينيشوين 1و2بمنصورة -بئر لعراوة، التعاونية العقارية الشروق ببئر قاصد علي -حي علي بعبوش بالعناصر -مشتة تسرةبعين تسرة- أولاد لعياضي، قبر حريز، الزمالة ببرج غدير -سمطة+ السحامدة، قرية جديدة بثنية النصر -الخرفان، سيدي زيتوني بالعناصر -أولاد زديرة بمجانة -بئر شحم راس الوادي -مطلع الشمس بالمنصورة.-عين التراب بسيدي أمبارك - لعراقيب، بوسميـر  و لغوال بالحمادية-أولاد بوناب بعين تاغروت -الثنية القرن ورأس العين بأولاد دحمان -المخرج الغربي بمدينة البرج، لاشبور، توسيع عوين زريقة شمال الطريق السريع- ببرج بوعريريج-لمرج امباركية بحسناوة، توسيع DP أولاد دحمان، DP حسناوة،DP برج زمورة -الساطور القديمة، ثيجات بالقلة -جبابرة بغيلاسة -وشن صغيرة و كبيرة بالحعافرة -مزرعة هارون برأس الوادي -توسيع عوين زريقة البرج وبمجانة-توسيع بني لعلام بتسامرت -واد شعيربسيدي أمبارك.

حيث سمحت هذه الإنجازات من تحسين نسبة الربط بالغاز الطبيعي بالولاية لتصل من 32.3 %سنة 99 إلى60 %سنة 2007 الى  61،52% سنة 2008.

ج-الـــصنـاعـة: تمتلك الولاية نسيجا صناعيا يحتوي على 12 مركزا للنشاطات الإقتصادية ، حيث تستقطب المنطقة الصناعية بمركز الولاية كل النشاطات الصناعية الرئيسية التي يتراوح حجم وحداتها بين مصانع ذات بعد دولي إلى ورشات صغيرة للقطاع الخاص ، و تم توسيع هذه المنطقة الصناعية الموجودة في حالــــة تشبـع ، بإنشاء منطقة صناعية جديدة بمنطقة مشتة فطيمة  على مساحة 381 هـ ، أما باقي المراكز فتتمثل في مناطق متعددة النشاطات (ZEA) و مستودعات مهيأة و موزعة عبر بلديات الولاية تتمثل فيما يلي:

-منطقة النشاط ببرج بوعريريج 1و2: 196.890م2+ 105.000م2.

-منطقة النشاط مجانة: 82.519م2.  -منطقة النشاط الحمادية: 54.250م2.

-منطقة النشاط العناصر: 84.069م2.-منطقة النشاط رأس الوادي: 265.514م2.

-منطقة النشاط عين تاغروت: 36.498م2. -منطقة النشاط عين تسرة: 40.772م2.

- منطقة النشاط بئر عيسى: 44.260م2 -منطقة النشاط برج الغدير: 85.402م2.

كما تم خلق كمناطق نشاط جديدة تتمثل في:  - مجانة بمساحة 3.60هكتار - سيدي أمبارك بمساحة 20 هكتار  - برج غدير بمساحة 20 هكتار  - عين تاغروت بمساحة 11 هكتار - اليشير بمساحة 9.69 هكتار.

كما تم اقتراح في إطار البرنامج الخماسي المقبل انشاء مناطق صناعية جديدة بكل من: خليل 150 هـ -العش 250 هـ - الرمايل برأس الوادي 100 هـ -منطقة الصفية بمجانة 250 هـ- منطقة سيدي موسى باليشير 40 هـ - سيدي امبارك 40 هـ- كوطة ببرج الغدير 40 هـ - عين تاغروت 50 هـ- بئر قاصد علي 30 هـ

إن الموقع الإستراتيجي للولاية (ملتقى الطرق) و توفرها على إحتياطات معتبــــرة من الثروات ، أهلها لتكون قطبا جذابا للمستثمرين خاصة في مجال الصناعات الإلكترونية،  الصناعات الغذائية و مواد البناء ، و إنطلاقا من هذه الجاذبية تم خلق منطقة صناعية و عدة مناطق للنشاطات ، إن الموارد المنجمية التي يتوفر عليها باطن الولاية يمكن أن تشكل منطلقا لإنجاز العديد من الوحدات الإنتاجية على المستوى المحلي ويتمثل القطاع الصناعي إلى غاية 31/12/2008 ب 08 وحدات صناعية منها وحدتين تنتميان إلى القطاع الخاص (مجمع بن حمادي condor و كريستور) و 06 تابعة للقطاع العام ( الرياض eriad ، وحدة التفصيل و الخياطة cobba ، وحدة التوضيب و فنون الطباعة embag  ، أنابيب anabib ، شركة التبغ و الكبريت snta و نفطال ) ، توفر هذه الوحدات 4542 منصب شغل.

* نشاط لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار (calpiref)

|  | نشاط 2007 | نشاط 2008 | اجمالي نشاطات |
| --- | --- | --- | --- |
| الملفات المودعة | 131 | 157 | 288 |
| الملفات المدروسة | 167 | 169 | 336 |
| الملفات المعتمدة | 161 | 81 | 242 |
| الملفات المرفوضة | 06 | 51 | 57 |
| الملفات قيد الدراسة | 21 | 41 | 41 |
| مناصب العمل المباشرة المتوقع للمشاريع المعتمدة | 6991 | 3616 | 10.607 |
| مناصب العمل غير المباشرة المتوقعة للمشاريع المعتمدة | 27.964 | 14.464 | 42.428 |
| الكلفة المالية للمشاريع المعتمدة | 104.587.568.689.00 | 23.339.364.000.00 | 127.926.932.689.00 |

تجدر الملاحظة الى أن  عدد الملفات المعتمدة سنة 2008 تراحع مقارنة بسنة 2007 وذلك يعود أساس إلى مراجعة الحكومة للقوانين والتنظيمات الخاصة بالإستثمار أين تم إلغاء عملية التنازل وتكريس صيغة المنح عن طريق الإمتياز وذلك في إطار تطبيق الأمر رقم 08-04 المؤرخ في 01/09/2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الإمتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة للإستثمار الخاص في انتظار صدور المراسيم المتعلقة بتنفيذ هذه الأمرية .

كما تجدر الإشارة بأنه في إطار مشروع غرس ميناء جاف على مستوى الولاية تم اقتراح المواقع التالية لاحتضان هذا المشروع بمختلف مراحله:

المرحلــــة1: ميناء جاف اقتراح أرضية على مستوى محور عين تاغروت ، تيكستار،

المرحلة 2:منطقة الإمداد : اقتراح أرضية على مستوى المنطقة الصناعية الجديدة مشتة فطيمة

المرحلــة 3: منطقة نشاطات على مستوى بلدية العش.

* مناطق التطور الصناعي المندمج (ZDII): في إطار الإستراتيجية الوطنية الخاصة ببعث وإنشاء مناطق تطور صناعي مندمج أين تم اختيار برج بوعريريج للبدا في هذه العملية احتضنت الولاية خلال هذا العام لقاءين حيث جمعا كل من ممثلي مصالح وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات مع كل من المدراء التنفيذيين ومختلف الشركاء الاقتصاديين وهذا بهدف: -تحديد أهم الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تجسيد  هذه العملية-إحصاء كل اقتراحات الشركاء الفاعلين من أجل تفعيل هذه العملية.

* المحاجر : يبلغ عدد المحاجر النشطة بالولاية 34 محجرة،مشاريع المحاجر طور الإنجاز 18 كما يبلغ الإنتاج السنوي الحصى : 4286235 طن و286.666 طن من الصلصال

*كما استفاد قطاع الصناعة والمناجم في اطار برنامج الهضاب العليا من تسجيل مشروع دراسة وانجاز مقر الديوان الوطني للقياسة القانونية بلغت به نسبة الإنجاز 80% .

تجدر الإشارة بأنه وفي إطار الرفع من وسائل الإنجاز بالولاية  تم في إطار اللجنة الولائية للتأهيل والتصنيف خلال سنة 2008 تأهيل وتصنيف 609 مقاولة ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمقاولات المؤهلة والمصنفة 1400 مؤسسة.

22 - نشاط الصيد القاري وتربية المائيات:

في إطار تشجيع نشاط الصيد القاري وتربية المائيات بالولاية تم تخصيص مكاتب بالمقر القديم للولاية لفرع الصيد القاري حيث تتمثل نشاطات القطاع خلال 2008

*- تنظيم المهنة : تم اعتماد جمعية واحدة تسمى جمعية هواة الصيد الترفيهي كما بلغ عدد المنخرطون في الغرفة مابين الولايات للصيد وتربية المائيات 18 .

*كما تم خلال سنة 2008 في اطار التكوين، البحث ، الإرشاد والتحسيس:

- إطلاق عملية صيد استكشافي، تفحصي في كل من الحاجز المائي مجانة وسد المصالحة الوطنية لمتابعة ومراقبة نمو وتطور المخزون السمكي  .

- في اطار الدراسة التي قام بها أساتذة من جامعة عنابة  تم  تحقيق ومعاينة  :مزرعة تربية المائيات "ريغي" بئر الصنب -الحاجز المائي " الآشبور"- سد عين زادة

- في إطار الاتفاقية المطروحة بين جامعة العناصرومحطة الصيد القاري وتربية المائيات ، سيتم الانطلاق في عملية بحث علمي يخص دراسة هيدروبيولوجية شاملة للمواقع المائية التي تتسم بقدرات عالية في مجال الاستزراع و تربية المائيات .

- مراقبة الصيد القاري ، وجمع إحصائيات الصيد الحرفي للدراسة  والمتابعة

- أبواب مفتوحة على الصيد القاري" تحت الرعاية السامية للسيد الوالي أيام" 13/14/15/ماي2008 توجت ب:تنظيم مسابقة في الصيد الترفيهي بسد المصالحة الوطنية وجلسة لتذوق أطباق أسماك الماء العذب وإمضاء اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتسهيل إنشاء  مؤسسات مصغرة .

*الاستثمـــار: من أجل مواجهة قلة الموارد الصيدية البحرية وازدياد الحاجة إليها في المستقبل القريب، ولضمان توفر هذه المادة الغنية بالبروتينات الحيوية ، سيتم الشروع في  زرع الحواجز المائية في كل من بلدية مجانة ، بلدية الآشير، بلدية منصورة .

- إنشاء وحدة لتحويل سمك الماء العذب على مستوى المنطقة الصناعية لبلدية عين تاغروت استفاد صاحب المشروع عن طريق لجنة الإستثمار من قطعة أرضية بالجهة الشرقية لبلدية عين تاغروت، مساحتها 5300 م²

* في إطار الاتفاقية المنجزة بين المديرية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-توجد 03 مشاريع هي في طريق الدراسة والإنجاز: إنشاء مستثمرة لتربية أسماك البلطي زنونة، إنشاء وحدة لصنع الجليد الخاص بحفظ السمك ببلدية البرج  ،تجهيز ودعم للصياد جغار أحمد في اقتناء مركبتين مجهزتين للصيد وشاحنة مبردة، اقتراحات تتضمن إنشاء :مسمكة ببلدية البرج وحوض مائي .

*الصيــــد القــــــــاري : تم منح امتياز الصيد القاري لمستثمر واحد جديد خلال السداسي الرابع من  سنة 2008 ليصبح عدد الحائزين على الإمتياز 03 .

* إحصائيات تم اصطياد 678 طن مقابل 73 طن لسنة 2007.

*البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا في إطار هذا البرنامج استفادت الولاية  بتسجيل عملية مركز صيد قاري بالجهة الشمالية-الغربية لسد المصالحة الوطنية ذو قدرة إنتاجية تقدر ب: 50 طن سمك/سنة تم تعيين مؤسسة الإنجاز .

23- البـــيئـة:

*بالنسبة لمشاريع التنمية لقطاع البيئة: في إطار برنامج التنمية لقطاع البيئة تم انجاز العمليات التالية:

- إزالة القمامات الفوضوية، دراسة المخطط التوجيهي لتسيير النفايات الصلبة الحضرية، انجاز قمامة مراقبة للنفايات المنزلية ومكان لطرح النفايات الهامدة وتجهيزات استغلال وتجميع نفايات مدينة برج بوعريريج شطر 2001، 2002).

- دراسة، انجاز وتجهيز مركز ردم تقني ما بين البلديات للنفايات الصلبة لبلديات عين تاغروت، بئر قاصد علي وخليل.

- إعداد مخططات تسيير النفايات المنزلية للبلديات (سيدي أمبارك، العناصر، الحمادية، اليشير، المنصورة والمهير).

- دراسة وانجاز مقر مديرية البيئة مع مسكن وظيفي.

في مجال البيئة الحضرية :

* إعداد 13 مخطط توجيهي لجمع و حذف النفايات الصلبة و الحضرية لبلديـات (مجانة ، برج بوعريريج ، رأس الوادي ، عين تاغروت ، بئر قاصـــد علي ، بـــــرج الغديـــر ، خليــل ، الحمادية ، سيدي أمبارك ، اليشير ، المنصورة ، المهير و العناصر ) و الانطلاق في إعداد 21 مخطط توجيهي لتسيير النفايات لتغطية كل البلديات المتبقية.

*انجاز و تجهيز  مركزين للردم التقني للنفايات الحضرية الأول ببلديــة برج بوعريريــــــج و الثاني ما بين بلديات عين تاغروت ، بئر قاصد علي و خليل .

* انجاز مركز لتسيير النفايات الهامدة لبلدية برج بوعريريج و التكفل بإزالة القمامة الحالية لبلدية برج بوعريريج.

* إنشاء مؤسسة ولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات والبدأ في النشاط الفعلي .

عملية مراقبة إنتاج الأكياس البلاستيكية :كما قامت الولاية خلال فترة من 2006 إلى 2008 بحجز 448.540 كيس بلاستيكي غير مطابق ، كما قامت المديرية بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي بتعيين أربعة مقاولات صغيرة في إطار برنامج الجزائر البيضاء لإزالة الأكياس البلاستيكية المستعملة على مستوى بلدية برج بوعريريج، كما قدرت كمية الأكياس التي تم جمعها بحوالي 5358 كغ.

في مجال البيئة الصناعية: بلغت حصيلة الزيارات للمنشآت الصناعية الكبرى 90 زيارة تفتيش و مراقبة ، تم من خلالها معاينة 105 مؤسسة مصنفة أين تم تسجيل 84 مخالفة تم على أساسها إصدار 78 اعذار و 06 قرار غلق في حق المؤسسات المخالفة للتنظيم المعمول به في مجال حماية البيئة و تحصلت 45 مؤسسة على قرار منح شهادة المطابقة بدون تحفظ ، دراسة 35 ملف طلب الإنشاء و منح 35 مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة .

الحصيلة الجبائية: في إطار القوانين المالية من سنة 1992 إلى غاية سنة 2008 أنشئت ثمانية رسوم بيئية و يطبق حاليا خمسة رسوم بعنوان سنة 2007 ، تم تحصيل مايلي: الرسم على النشاطات الملوثة و الخطيرة 5.308.806 دج ، الرسم على المطاطيات 1720 دج ، الرسم على الوقود 27.100.864 دج ، الرسم على المزلقات 8.613.228 دج ، الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية 6.237.042 دج .

*كما  تجدر الإشارة بأن قطاع البيئة وبموجب القرار الولائي رقم 1211 المؤرخ في 07/10/2008  تم إنشاء اللجنة الولائية المكلفة باختيار أحسن مدينة على مستوى الولاية.

أفاق المسطرة لسنة 2009:

- انجاز مركزين للردم التقني لمجموع بلديات (عين تسرة، رأس الوادي، أولاد براهم) ومجموع بلديات (برج غدير، بليمور وغيلاسة).

- انجاز مفرغة مراقبة بمجانة ودعم البلديات بوسائل جمع النفايات المنزلية.

- انجاز فرع المركز الوطني للمنتوجات الأكثر نقاء.

- انجاز دار البيئة.-انجاز وتجهيز مفرزة للنفايات الصناعية.

-انجاز مركز لحرق النفايات الاستشفائية.

26- الــنقل: يمارس نشاط النقل العمومي للمسافرين 980 متعامـــــــــــل و بحظيرة تقدر بـ 1119 مركبة بسعة 28.821 مقعد، تمثل الخطوط الوطنية 14 % منها، بعدد 81 متعامل و 105 مركبة و 4833 مقعد، و تمثل الخطوط المحلية 32 % منها بـ 372 متعامل بـ 411 مركبة و 10.413 مقعد وتأخذ الخطوط الريفية  49 % بـ 361 متعامل بـ 405 مركبة و 7043 مقعدا، و هذا ما يسجل تزايد في عدد المتعاملين مم يؤثر إيجابا على تنقل المسافرين في مختلف الاتجاهات.

يمارس النشاط بواسطة سيارات الأجرة الحضرية ب: 385 سيارة أجرة حضرية موزعة كالتالي:بــرج بوعريريــــــج: 355 سيارة أجرة فردية.المنصــــــــــــــورة:24 سيــــارة أجرة فردية.رأس الــــــــــوادي: 06 سيارات أجرة فردية.

*حركــــــة المـــــــــــرور:  تسجل ولاية برج بوعريريج 120 مدرسة تعليم سياقة 46 منها ببلدية برج بوعريريج،

- عدد المركبات للوزن الثقيل: 30 شاحنة.

-  عدد المركبات للوزن الخفيف: 161 سيارة.

- عدد الممرنين: 64 ممرن

- عدد مراكز الامتحانات:10 مراكز.

- عددالممتحنبن: 06.

- المراقبة التقنية: فقد تمت مراقبة 127.097 مركبة عبر المحطتين منها 28.650 مركبة خلال سنة 2008.

شبكة السكة الحديدية:تتشكل شبكة السكة الحديدية الحالية للولاية ، من محور الجزائر – قسنطينة الذي يصل طوله إلى 103.3 كلم و الخط المزدوج الرابط بين ولايتي برج بوعريريج و سطيف ، ومع استلام إنجاز خط برج بوعريريج – المسيلة على طول 57 كلم في إطار إعادة تنظيم الشبكة الوطنية للسكة الحديدية  ستعرف وضعية نقل المسافرين و السلع إنطلاقة جيدة.

*-أما في إطار البرنامج القطاعي : فقد عرفت سنة 2008 الإستلام المؤقت للمحطة البرية لنفل المسافرين بالحمادية اما الآفاق المسطرة 2009:إضافة إلى تسيير النشاطات العادية بمديرية النقل في الولاية سوف تعطي أهمية خاصة للعمليات التالية:

* الانطلاق في إنجاز محطة النقل البري للمسافرين ببرج بوعريريج، العمل على إنهاء من إعداد مخطط النقل لولاية برج بوعريريج .

العمل على تسجيل دراسة و إنجاز العمليات التالية:

* محطات برية لنقل المسافرين من نوع – ب- على مستوى بلديات: رأس الوادي، برج الغدير، مجانة و منصورة.

* محطة للنقل بالسكة الحديدية ببلدية الحمادية.

- العمل على تسجيل عملية دراسة و إنجاز مسلك لامتحانات رخص السياقة على مستوى بلدية برج بوعريريج.

-  العمل على تسجيل عملية دراسة إمكانية إحداث خطوط للنقل الحضري بالترامواي على مستوى بلدية برج بوعريريج.

-  العمل على إنشاء شركة للنقل الحضري ببلدية برج بوعريريج.

- دراسة مخطط للنقل خاص بالولاية.

- دراسة و إنجاز محطة للنقل البري من الصنف أ برج بوعريريج.

- السعي من أجل دعم خطوط نقل المسافرين التي تعرف عجزا

- إنجاز إزدواجية خط النقل بالسكة الحديدية برج بوعريريج – الثنية.

27- البريد و المواصلات: بعد تطبيق القانون رقم : 03/2000 المؤرخ في 05/08/2000 بداية جانفي 2003 و المتعلق بالقواعد العامة التي تسير قطاع البريد      و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و من خلال تقسيمه إلى هيئات مستقلة عرف هذا القطاع تغييرات جذرية في نمط تسييره بحيث تم إحداث متعاملين اقتصاديين و هما مؤسسة بريد الجزائر – و مؤسسة اتصالات الجزائر يسير كل متعامل وفق المتطلبات الاقتصادية كما عرف القطاع تطورا معتبرا خلال السنوات الأخيرة و هذا من خلال التكنولوجيات المعتمدة في السوق الدولية و الوطنية على حد سوى و قصد تحسين الخدمات حيث عرف القطاع خلال سنة 2008 مايلي :

-اتصالات الجزائر: يضم قطاع الاتصالات 44 مركز هاتفي موزعة عبر الولاية    و يشمل 56495 مشترك، وتعرف الولاية كثافة هاتفية متوسطة تبلغ 95خطا هاتفيا لكل 1000ساكن، مساوية للمعيار الوطني.

بالنسبة لإصلاح قاعدة النظام gaia: تم إصلاح 70 موزع بمركز الإنتاج الهاتفي لبرج بوعريريج و 28 موزع بمركز الإنتاج الهاتفي لرأس الوادي ، أما فيما يخص ربط المشتركين فقد تم إنتاج 3000 خط ثابت سلكي و 2049 خط ثابت لاسلكي .

-بالنسبة لمشروع micl   (internet): فقد تم ربط 08 دوائر بالألياف البصرية.

-بالنسبة للانترنت ذات التدفق العالي (adsl): فقد بلغ عدد المشتركين خلال هذه السنة 8432 في مختلف (eepad , anis , easy , fawri) و تعود الصدارة ل fawri بـ 5675 مشترك.

- بالنسبة لأعمال التهيئة المنجزة :

*تمت تهيئة الجدار الخارجي لمركز الانتاج الهاتفي ببرج بوعريريج .

*تمت تهيئة الجدار الخارجي للوكالة التجارية عين تاغروت .

- بريـــد الجزائـــر :

- تم تجهيز المكاتب بقطب متعدد الخدمات (borne multimedia).

- تم تجهيز 04 مكاتب بالشباك النقدي الآلي gab.

- عدد البطاقات المغناطيسية (cib) المقبوضة 110.213 .

- عدد البطاقات المغناطيسية (cib) الموزعة 94.933 .

- عدد الأرقام السرية الموزعة 98.702 .

28- قطــاع الضرائـــب : لقد قام القطاع بتحصيل جبائي جد معتبرا حيث وصل المبلغ المحصل خلال سنة 2008 بقيمة 5.039.654.000 دج أي بنسبة 104.99 %  أما التحصيلات الجبائية المحققة لصالح ميزانية الولائية فوصلت لمبلغ 360.950.814 دج  و مبلغ 561.503.652 دج لبلدية برج بوعريريج .

*حصيلة المنازعات والطعون:كما تركزت نشاطات القطاع حول عمليات المراقبة الجبائية و التفتيش، أما بخصوص المنازعات الضريبية فهناك 1646 طعن مسبق تم درس 1410 طعن منهم ، أما فيما يخص المنازعات الإدارية فقد تم تقديم 613 طعن للجنة طعن الدائرة درس منها 440 طعن و 28 طعن للجنة الولائية للطعن تم دراستها كاملة و 02 طعون للجنة المركزية للطعن لم تدرس بعد، 319 طعن للجنة الولائية للطعن الولائي تم دراستها كلها ، 46 طعن للجنة الجهوية للطعن الولائي تم دراسة 40 منها، 302 قضية على مستوى الغرفة الإدارية للمجلس تم الفصل في 162 منها مع تعيين خيبير في 38 خلال سنة 2008 ، أما على مستوى مجلس الدولة فقد تم تسجيل 119 قضية تم الفصل في 33 منها وتم تعيين خبير في 03.

- 29- مديرية التنظيم والشؤون العامة:

المؤسسات المصنفة و المهن المنظمة: تم انجاز و تسليم 314 قرار تتعلق بفتح و استغلال مؤسسات مصنفة أو مهن منظمة منها : 207 رخصة تسيير أو تجديد رخصة تسيير مقهي .

اللجنة الولائيـــة للنظافـــــة والوقايــــــة: تم القيام بـ 44 زيارة عبر بلديات الولاية منها : معاينة 400 محل تجاري ، غلق 53 محل تجاري ، توجيه 290 إنذار و اعذار بغرض رفع النقائص المسجلة في ميدان النظافة و 58 غلق لمحل تجاري بناءا على اقتراح مصالح الأمن و الدرك الوطني.

اللجنة الولائيــــة لسحب رخص السياقـة:  تم استلام 10274 محضر إثبات مخالفة في قانون المرور ، كما تم عقد 76 جلسة عمل للجنة تم من خلالها توجيه 7563 سحب نافذ لرخص السياقة ، 2734 سحب غير نافذ لرخصة السياقة و منع اجتياز الامتحان ل 04 أشخاص .

مكتـــــب حركــــــــــة السيــــــــــــارات: تم تسجيل، انجاز و تسليم 20793 بطاقة رمادية من طرف الدوائر.

مكتـــــــــــــــــــــــــب الانتخابــــــــــــات: تم القيام بالمراجعة السنوية العادية لسنة 2008 حيث تم ضبط القائمة الانتخابية و ذلك بالتنسيق مع جميع البلديات          و اللجنة الانتخابية و متابعة ملف المنتخبين المحليين وكذا التحضير للإنتخابات الرئاسية 09 أفريل 2009

مكتــــــــــــــــــــــــب الجمعيـــــــــــــات: تم إعداد و تسليم 52 رخصة لجمع التبرعات لفائدة ( 39 مسجد ، 01 مدرسة قرآنية ، 06 مؤسسات مسجدية ، 06 تضامن وطني) ، إعداد و تسليم 55 رخصة تجمع، استلام و دراسة 423 ملف للجمعيات، اعتمادا 132 جمعية و تجديد 189 جمعية.

مــــــــداولات و قـــرارات البلديــــــــــــة: دراسة 1667 مداولة، تم المصادقة على 1651 مداولة، دراسة 770 قرار.

مــــــــــداولات و قــــــــرارات الولايـــــة: دراسة ، مراقبة و تسجيل 1456 قرار تنظيمي ، 1017 مقرر ، استلام 12 مداولة للمجلس الشعبي الولائي منها 11 مداولة مصادق عليها و مقبولة و مداولة واحدة مرفوضة.

الإحصاء العام للسكان: لقد شهدت الولاية خلال سنة 2008 إجراء الإحصاء العام للسكان حيث تم تسجيل تزايد مستمر في عدد السكان حيث كان يقدر ب 309.300 ساكن في سنة 1977، وقد أصبح سنة 2008 يقدر ب 632.211 ساكن أي بمعدل نمو إجمالي يقدر ب 2.33%.

|  | 1977 | 1987 | 1998 | 2008 | معدل النمو الإجمالي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 77/87 | 87/98 | 98/08 |
| عدد السكان | 309.300 | 424.828 | 555.400 | 632.211 | 3.20 | 2.41 | 1.33 |

- 30- التشغيــل:

- من أجل التصدي لظاهرة البطالة كان لزاما على الدولة انتهاج سياسة واضحة من أجل التخفيف من معدلات البطالة ابتداءا من أواخر سنة 1999 حيث تم تسطير عدة برامج وأليات ساهمت في ترقية التشغيل ومحاربة البطالة ومنها : برنامج الإنعاش الإقتصادي ، البرنامج الخماسي لدعم النمو ،برنامج الهضاب العليا ،أجهزة ترقية التشغيل ،تنشيط القطاع الخاص عن طريق دعم الإستثمار،برامج الأشغال الكبرى،إضافة إلى برامج الإدماح المهني (PID-ANSEJ+CNAC+ANGEM+PAIS+IAIG) ولتدعيم أكثر لسوق الشغل تم استحداث سنة 2008 جهاز جديد يتكفل بجميع فئات الشباب طالبي العمل وهو جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP والذي انطلق فعليا مع أواخر شهر جوان

- وقد أعطت هذه البرامج ثمارها بالولاية حيث بلغ عدد المناصب المحدثة بالولاية حسب السنوات كالأتي:

- - 7485 منصب سنـــة 1999        - 32965 منصب سنة 2002

- - 35619 منصب سنة 2007         - 38057 منصب سنة 2008

1-جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP): أنشئت هذه الآلية الجديدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/126 المؤرخ في 19 افريل 2008 و هذا الجهاز موجه إلى جميع الأصناف الاجتماعية من طالبي العمل لأول مرة من ذوي الشهادات، خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية و مراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا تمهينيا ، عديمي التكوين أو التأهيل و الباحثين عن تكوين أو تربص. إلى غاية 31 ديسمبر 2008 ، سجل تنصيب ما يقارب : 1306 شاب ، وهم موزعين على عقود ثلاثة مختلفة   و هي :

* عقود إدماج حاملي الشهادات (CID): أين شهد هذا الصنف من العقود تنصيب ما مجمله 568 شاب خلال هذا العام موزعين على النحو التالي : 453 منصب شغل للجامعيين و 115 منصب شغل للتقنيين السامين و قد مست هذه التنصيبات 20 إدارة و هيئة عمومية، و 85 مؤسسة اقتصادية عمومية و خاصة موزعين على 25 بلدية.

* عقود الادماج المهني (CIP): عرف كذلك هذا الصنف تنصيب ما مجمله 178 شاب موزعين كمايلي : 131 منصب شغل لحاملي شهادة الكفـاءة المهنيــــــــة " CAP " 47 منصب شغل لذووا مستوى  التعليم الثانوي ، و قد استفاد منها 43 من العنصر السنوي ، كما مست هذه التنصيبات 10 إدارات و هيئات عمومية ، 55 مؤسسة اقتصادية خاصة و عامة موزعة على 09 بلديات.

* عقود التكوين و الإدماج (CFI): هذا الصنف من العقود موجه إلى الجماعات المحلية و الهيئات الإدارية العمومية ( البلديات، محافظة الغابات، الأشغـال العمومية... الخ ) ، وصل العدد الإجمالي للتنصيبات في إطار هذا الصنف من العقود إلى 560 شاب موزعين على النحو التالي : 407 منصب شغل موجهة إلى مشاريع الجماعات المحلية، 115 منصب شغل موجهة إلى مشاريع أشغال الطرقات، 38 منصب شغل موجهة إلى مشاريع الأشغال الغابية.

2-برنامج إدماج حاملي الشهادات(PID): قدرت الحصة المخصصة للولاية ب 1286منصب منها 860 منصب خاص بالإطارات الجامعية و426 منصب تقني سامي،

بلغت اجمالي المناصب المحدثة ب 914 منصب منها 690منصب خاص بالجامعيين و224 منصب تقني سامي.

3- نشاط اللجنة الولائية لتمويل المشاريع CLEF: في إطار عمل اللجنة الولائية لتمويل المشاريع تم عقد 16 جلسة، تم من خلالها دراسة 399 ملف، اعتمد من خلالها 381 ملف منها 130 في إطار التمويل المشترك  ، عدد الموافقات البنكية 165 ، عدد المشاريع الممولة 99 مشروع سمحت بإحداث 295 منصب شغل

4-برنامج الجزائر البيضاء 2008: 10 مشاريع ، 08 منها ببلدية برج بوعريريج و 02 ببلدية أولاد دحمان.

5-القرض المصغر-ANGEM-: عدد الملفات المودعة 1319، عدد الملفات المقبولة 1806، الملفات المقبولة من طرف البنك 542، عدد المؤسسات العاملة 423، عدد المناصب المحدثة 444.

6-الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC:عدد الأشخاص المسجلين 627 ،عدد الملفات المقبولة 355، عدد الملفات المدعمة 158، عدد المؤسسات المخدثة  109، عدد مناصب الشغل المحدثة 285.

7- معــدل البطالــــــــة: عدد السكان المشغلين إلى غاية 31/12/2008 يقدر ب 300.768 نسمة من إجمالي 341.394 نسمة من الفئة النشطة أي بنسبة 88.1%، حيث بلغ عدد المناصب لسنة 2008 ما يقارب38057 منصب

تطور مؤشر السكان والتشغيل في الولاية

| المؤشرات السنة | عدد السكان (نسمة) | عدد السكان الناشطين (نسمة) | عدد السكان المشغلين (نسمة) | عدد البطالين (نسمة) | نسبة البطالة (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 557.482 | 250.797 | 170.542 | 80.255 | 32,00 |
| 2004 | 599.243 | 266.483 | 204.286 | 62.197 | 23,34 |
| 2005 | 607.320 | 324.127 | 259.982 | 64.145 | 19,79 |
| 2006 | 615.506 | 336.066 | 290.865 | 45.201 | 13,45 |
| 2007 | 623.803 | 333.984 | 292.704 | 41.280 | 12,36 |
| 2008 | 632.211 | 341.394 | 300.768 | 40.626 | 11,90 |

ومن خلال الجدول نلاحظ انخفاض عدد البطالين خلال السنوات الفارطة انخفاضا كبيرا فبعدما كان يقارب 80.255 بطال سنة 1999 أي مايعادل 32% أصبح سنة 2008 يضاهي 40.626 بطال أي بنسبة لاتتجاوز 11.90%، وتجدر الاشارة أن مايعادل 08% الى 10% أي (3300 و 4000) من عدد البطالين مشغلون ولكن غير مصرح بهم مما يؤدي الى عدم التحكم في حصر العدد الحقيقي للبطالين.

تطور معدل البطالة بين 1987-2008

|  | سنة 1987 | سنة 1998 | سنة 2007 | سنة 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبة البطالة | 30.16 | 45.12 | 12.36 | 11.90% |

8-التشغيل النســـوي: يشكل العدد الإجمالي للعنصر السنوي الناشطات لسنة 2008 ما يقارب 167.283 من أصل 341394 من العدد الإجمالي للسكان الناشطين أي ما يعادل نسبة 49 %.

09-اليد العاملة الأجنبية: بلغ العدد الإجمالي لليد العاملة الأجنبية الناشطة خلال سنة 2008 : 1369 عامل اجنبي ، موزعة على 10 جنسيات

10-نشاط مفتشبة الوظيف العمومي: العدد الاجمالي للمناصب المالية المفتوحة 1779 منصبا موزعين على مجمل الادارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذا البلديات (92 ادارة من بينها 34 بلدية)، عدد التوظيفات المنجزة1708

*عدد المشاركين خلال سنة 2008 حسب مستويات التأهيل: لقد ترشح في هذه المسابقات لمختلف انواعها ما مجموعه 20.375 مترشح

*التوزيع حسب الجنس للناجحين في مسابقات التوظيف بعنوان 2008: الذكور 1241 اي بنسبة 73% أما الاناث 467 بنسبة 27%.

*توزيع الموظفين والأعوان العموميين حسب مستويات التاهيل: ارتفع تعداد الموظفين من سنة 1999 الى غاية سنة 2008 من 21.896 الى 26.714 موزعين كالأتي : التأطير 5561 ، التحكم 9632 والتنفيذ 11.521. كما تم اعادة تصنيف جميع المؤقتين الموجودين في حالة خدمة عند تاريخ 31/12/2007 وأصبحوا كمتعاقدين ابتداءا من 01/01/2008.

البرنامـــج الخــماسي 2010 ـ 2014 لولايــة برج بوعريريـج:

في إطار البرنامج الخماسي 2010 ـ 2014  اقترحت ولاية برج بوعريريج برنامجا استثماريا بمبلغ اجمالي يقدر بـ  149.154.835.000 دج . وهو برنامج يندرج في إطار إستراتيجية التنمية المسطرة على مستوى الولاية والرامية أساسا إلى تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن عبر كل تراب الولاية و مواصلة الجهود الرامية لتحسين إطار حياته اليومي .

البرنامج القطاعي غير ممركزPSD:تم اقتراح 324 عملية بمبلغ 86.734.935.000 دج.

المخطط البلــدي للتنمية PCD: تم اقتراح 1673 عملية بمبلغ 18.308.900.000 دج .

البرنامج القطاعي الممركزPSC : تم اقتراح مبلغ 44.111.000.000 دج .

تتوزع الأغلفة المالية المقترحة على القطاعـــات المختلفة كما يلي :

قـــطاع الــغابـات والفلاحة : تم اقتراح 52 عملية بغلاف مالي مقدر بـ 3.204.875.000  دج  من  أهم العمليات :

التحسين العقاري على مساحة 2000 هكتار ،أشغال إعادة التشجير  على مساحة 2250 هكتار ، التشجير على مساحة 900 هكتار ، الأشغال الغابية ، شق  الطرقات على مسافة 370 كلم ، غرس الأشجار المثمرة على  على مساحة 12500 هكتار ، الأشغال الكبرى و تصحيح المجاري المائية .

البـــــيئة:تم اقتراح 11 عملية استثمارية بغلاف مالي   1.710.000.000دج موزعة كما يلي :

تدعيم البلديات بوسائل نقل النفايات الحضرية ، دراسة إنجاز وتجهيز مركزين لردم النفايات مابين البلديات، دراسة إنجاز وتجهيز مفرغة بلدية مراقبة ، دراسة مخطط تسيير النفايات الخاصة عبر الولاية ، دراسة إنجاز وتجهيز04 مفرغات مراقبة عبر الولاية و إنجاز مفرغ ثاني بمركز ردم النفايات برج بوعريريج .

الـــــري: تم اقتراح 29 عملية استثمارية بغلاف مالي 10.180.000.000دج موزعة كما يلي :

إنجاز محول انطلاقا من تكستار،إنجاز 03 حواجز مائية  و02 سد ين صغيرين بكل من المنصورة،سيدي امبارك،بليمور وحرازة، إنهاء التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالمنطقة العليا لمدينة برج بوعريريج ،إنجاز محطتين لتصفية المياه القذرة برأس الواد وعين تاغروت، إنهاء تهيئة 04 أودية لمدينة برج بوعريريج ، حماية مدينة خليل ورأس الوادي من الفيضانات ،إنجاز تجهيز وكهربة الأنقاب ومحطات الضخ ، إعداد مخطط مدير للمياه الصالحة للشرب لولاية برج بوعريريج ،إنجازالمياه الصالحة للشرب للمراكز الريفية (الشطر الثالث) ، دراسة وإنجاز حماية للمدن 07 مراكز عبر الولاية ، دراسة وإنجاز نظام التصفية لمراكز مجانة غيلاسة برج  الغدير، تهيئة وادي فراش و بئر عيسى، دراسة إنجاز 02 مراكز السقي 200 هكتار انطلاقا من السد الصغير لفراش ، دراسة إنجاز تزويد بالمياه الصالحة للشرب للمناطق الشمالية الشرقية انطلاقا من سد عين زادة .

الأشــغال العــمومــية :تم اقتراح 23 عملية استثمارية  بغلاف مالي 18.970.000.000 دج موزعة كما يلي :تجهيز حظيرة الأشغال العمومية بمعدات التدخل، ازدواجية ط و 05 بين المهير و اليشير على مسافة 30كم (الشطر الأول بـ 20 كم ) ، إنجاز المحول الشمالي لمدينة برج بوعريريج بين ط و 106 و الملتقى الغربي لـ ط و 05 ، إنجاز محول على ط و 05 ( تجنب جنوب برج بو عريريج )، ازدواجية ط و76 بين برج بوعريريج و حسناوة على مسافة 10 كم ، تهيئة ملتقى المدخل الغربي لبرج بوعريريج،  تجنب مدينة مجانة على مسافة 4 كم ، تدعيم  الطريق الولائي 43 بين ثنية النصر جعافرة و الماين ، تحديث وتدعيم الطريق الولائي 42 بين بليمور وبرج بوعريريج ، تدعيم الطريق الولائي 42 الجنوبي على مسافة 16 كلم ، تدعيم ط و 106 على مسافة 25 كلم ، تحديث وتدعيم  الطريق الولائي 140 بين ط و05 و حدود ولاية سطيف على مسافة 06 كلم بتكستار ، تدعيم ط الولائي 41 بين بن داود و حدود ولاية البويرة على مسافة 25 كلم ، بناء جسر على واد بليمور ، تحسين 03 منشآت على ط و 05 ، ،إنجاز ممر علوي على الطريق الولائي01 بالأشير،  ترميم و إعادة الاعتبار للطرق الولائية والطرق البلدية ، دراسة ازدواجية ط و 103 على مسافة 23 كلم ( الشطر الأول)، دراسة ازدواجية ط و 60أ بين المهير و السلاطنة على مسافة 15 كلم ، دراسة ازدواجية ط و45 بين الحمادية و العش على مسافة 10 كلم ، دراسة ازدواجية الطريق الولائي 42 بين العناصر و برج الغدير على مسافة 18 كلم، دراسة تحديث الطريق الرابط بين رأس الواد و أولاد براهم على مسافة 15 كم، دراسة إنجاز الطريق الرابط بين برج الغدير وأولاد سيدي منصور على مسافة 10 كم.

التـعمــير و التـهيئة الحضـرية: في اطار التكفل بتحسين المحيط  تم اقتراح تحسين وتهيئة  570 موقع عبر الولاية  بغلاف مالي 21.000.000.000 دج تشتل غللاى المراكز الحضرية القديمة والحديثة ، المجمعات الكبرى والتجزئات .

الهـــياكل الإداريــــة: تم اقتراح 34 عملية استثمارية بغلاف مالي 4.670.000.000  دج موزعة كما يلي :تجهيز مركز الأرشيف برج بوعريريج ،دراسة من أجل  إنجاز قصر المؤتمرات ، دراسة من أجل  إنجاز مقر مديرية السكن و التجهيزات العمومية ، دراسة وإنجاز مقر مديرية التجارة ، دراسة وإنجاز و تجهيز مقر مديرية  الصحة والسكان ،  دراسة وإنجاز و تجهيز مقر مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، دراسة و إنجاز مديرية السياحة ، دراسة وإنجاز توسيع مقر مديرية الشباب و الرياضة ، دراسة و إنجاز وتجهيز مقري فرعي مديرية السكن و التجهيزات العمومية مع سكنيين وظيفيين ، دراسة وإنجاز و تجهيز محكمة ببرج الغدير ، دراسة إنجاز مقر دائرة بئر قاصد علي ، دراسة إنجاز 03 وحدات أمن الدائرة  ، توسيع مقر محافظة الغابات ، دراسة و إنجاز 02 وحدات ثانوية للحماية المدنية.

التـعليم العـالي والبحث العلمي :تم اقتراح  13 عملية إستثمارية بغلاف مالي 7.530.000.000 دج  موزعة كما يلي :دراسة وإنجاز3000 مقعد بيداغوجي لمعهد علوم الطبيعة والحياة ،دراسة  وإنجاز1000 مقعد بيداغوجي لمعهد  الهندسة الكهربائية ، دراسة وإنجاز2000 مقعد بيداغوجي لمعهد علوم الاجتماع ، دراسة وإنجاز2000 مقعد بيداغوجي لمعهد الآداب واللغات ، دراسة  وإنجاز2000 مقعد بيداغوجي لمعهد الإعلام الآلي والرياضيات ،  دراسة إنجاز قطب جامعي للامتياز لمعهد الإلكترونيك 400 مقعد،  دراسة  وإنجاز مركب رياضي جامعي ، دراسة إنجاز 100 سكن لفائدة التعليم العالي ، إنجاز إقامتين بـ 2000 سرير و لواحقها ، إنجاز إقامة بـ 1000 سرير و لواحقها ، إنجاز 50 مخبر بحث و جلب تجهيزات علمية .

التـربـــــية: تم اقتراح 49 عملية استثمارية بغلاف مالي 4.644.100.000 دج موزعة كالآتي :

دراسة و إنجاز 04ثانويات منها ثانوية رياضية ببرج بوعريريج ، دراسة و إنجاز وتجهيز 13 مجمعات مدرسية ، دراسة و إنجاز وتجهيز02 مدرسة قاعدة 04، دراسة و إنجاز وتجهيز48 قسم للتعليم الابتدائي ، دراسة و إنجاز وتجهيز35 قســـم للتعليـم المتوسط ، تعويض 41 قسم عبر الولاية ، دراسة لإنجاز ثانوية ببرج بوعريريج ، دراسة إنجاز و تجهيز 63 مطعم مدرسي ب 200 وجبة عبر الولاية ،  دراسة إنجاز و تجهيز 37 مطعم مدرسي ب 100 وجبة عبر الولاية ، دراسة إنجاز وتجهيز 11 نصف داخليـات بـ 200 وجبة ، إنجاز 56 ملعب جواري ، تهيئة المدارس الابتدائية ،المتوسطات              و الثانويات، تجديد التجهيزات للمدارس الإبتدائية ، المتوسطات و الثانويات ، دراسة وإنجاز وتجهيز 08 متوسطات منها 06 مدارس قاعدة 05 واثنان قاعدة 4 -  إنجاز 10 منشآت رياضية عبر الولاية .

التكـــوين المـــهني: تم اقتراح 14 عملية استثمارية بغلاف مالي 1.630.000.000 دج موزعة كما يلي :تجهيز المطاعم ل8 مؤسسات، تجهيز حظائر السيارات لهياكل التكوين الجديدة ، إعادة الاعتبار لـ 03 مؤسسات للتكوين المهني عبر الولاية، توسيع مركز التكوين المهني بمنصورة ، توسيع ملحقتين للتكوين المهني بالأشير و بليمور، تجديد التجهيزات المتنقلة و تحديث هياكل التكوين القديمة، تجهيز، دراسة و إعادة الاعتبار لمدرسة التكوين شبه الطبي ببرج بوعريريج،  دراسة و إنجاز وتجهيز معهد وطني للتكوين المهني ببرج بوعريريج، دراسة و إنجاز وتجهيز مركز للتكوين المهني 250 مقعد بالجعافرة،  دراسة و إنجاز وتجهيز ملحقة للمعهد الوطني للتكوين المهني ب. ب. ع 01، دراسة و إنجاز وتجهيز 03 أجنحة بيداغوجية  على مستوى مؤسسات التكوين المهني ، دراسة و إنجاز وتجهيز معهد للتكوين المهني، دراسة و إنجاز وتجهيز 03 أجنحة إدارية و 03 مستودعات على مستوى مؤسسات التكوين المهني، دراسة، إنجاز وتجهيز ملحقة للتكوين المهني بسيدي أمبارك.

الـحــماية الاجـتماعــية: تم اقتراح 12 عملية استثمارية بغلاف مالي 876.000.000 دج موزعة كما يلي :جلب عربات لمؤسسات (صغار المكفوفين ببرج بوعريريج،صغار الصم ببرج بوعريريج، المراكز الخاصة بالحماية الاجتماعية)، توسيع وتجهيز مصلحة المراقبة في الوسط المفتوح ببرج بوعريريج، دراسة، إنجاز  وتجهيز09 مصالح المراقبة في الوسط المفتوح عبر الولاية، دراسة  توسيع و تجهيز مصلحة الاستعجالات الاجتماعية، إعادة الاعتبار للمركز الخاص بالحماية الاجتماعية ببرج بوعريريج، دراسة، إنجاز و تجهيز نادي للمعوقين ببرج بوعريريج، دراسة وإنجاز مركز خاص بالمعوقين ذهنيا.

الشـــبـيبة و الــرياضة: تم اقتراح 27 عملية استثمارية بغلاف مالي 6.990.000.000 دج موزعة كما يلي : تهيئة 20 ملعب بلدي عبر الولاية - دراسة        و إنجاز مركز جامعي للشباب الموهوبين ببرج بو عريريج- ، دراسة و إنجاز مركزين لتكوين الشباب -  دراسة و إنجاز مركز للفروسية ببرج بوعريريج - دراسة و إنجازقاعة متعددة الرياضات ب 1000 مقعد ، دراسة و إنجاز02 قاعة متعددة الرياضات بمدرجات، دراسة و إنجاز03 قاعات متعددة الرياضات بدون مدرجات ، دراسة و إنجاز03 قاعات متخصصة ،  دراسة و إنجاز06 مسابح جوارية ، دراسة و إنجازمسبح 50م ببرج بوعريريج. دراسة و إنجاز05 مراكز رياضية جوارية ، دراسة و إنجاز05 ملاعب ب 5400 مقعد ، دراسة و إنجاز10 ملاعب بلدية 2000 مقعد عبر الولاية، دراسة و إنجاز 02 دار شباب ، دراسة و إنجاز 04 مراقد للشباب (30 سرير) . دراسة و انجاز 10 قاعات متعددة النشاطات عبر الولاية، دراسة وإنجاز04 مخيمات للشباب، دراسة و إنجاز 10 أجنحة استقبال عبر الولاية، تهيئة 02 دار شباب ، تهيئة 20 نادي للشباب عبر الولاية، إنجاز دراسة من أجل إنجاز مسبحين 02نصف أولمبيين.

الصــــــــحة: تم اقتراح 18 عملية استثمارية بغلاف مالي 1.610.000.000 دج موزعة كما يلي: دراسة بناء و تجهيز 10 عيادات متعددة التخصصات ، دراسة وبناء وتجهيز مستشفى 60 سرير ، إعادة الاعتبار للمؤسسة الاستشفائية الأم و الطفل ببرج بوعريريج ، تهيئة و إصلاح الهياكل الاستشفائية عبر الولاية،تجديد التجهيزات للهياكل الاستشفائية عبر الولاية، جلب تجهيزات لمصلحة الاستعجالات الطبية وسيارات اسعاف عبر الولاية ، جلب تجهيزات طبية للهياكل الصحية الخفيفة عبر الولاية، تهيئة   و إصلاح الهياكل الصحية الخفيفة الموجودة.

الثـــــقافـــة: تم اقتراح  06 عمليات استثمارية بغلاف مالي 1.070.000.000 دج موزعة كما يلي :تجهيز وجلب مطبوعات لمكتبة المطالعة العمومية ببرج بوعريريج، دراسة إنجاز و تجهيز مسرح بـ800 مقعد، دراسة، إنجاز و تجهيز معهد للموسيقى والفن الدرامي،تجهيز واقتناء المطبوعات للمكتبة العمومية ييرج يوعريريج ، دراسة حماية وترميم موقع برج الشميسة ببرج الغدير، دراسة حماية وترميم موقع عين توملة برأس الوادي، دراسة إنجازوتجهيز03 مراكز ثقافية.

المجـــــاهدين: تم اقتراح  03 عمليات استثمارية بغلاف مالي 884.000.000 دج موزعة كما يلي :توسيع مركز الراحة للمجاهدين بحمام ألبيبان بالمهير مع سكن وظيفي، دراسة و إعادة الاعتبار لمقابر الشهداء عبر الولاية، دراسة و إنجاز متحفين للمجاهدين.

الشـــؤون الديـــنية: تم اقتراح 03 عمليات استثمارية بغلاف مالي 800.000.000 دج موزعة كما يلي :إنجاز مدرسة قرآنية بأولاد حالة ( الشطر الثاني ) بالماين، إنجاز       و تهيئة وتوسيع المساجد و المدارس القرآنية و الزوايا عبر الولاية.

المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة و الصـناعات التـقليدية : تم اقتراح 05 عمليات بغلاف مالي000 104.960.دج موزعة كما يلي: إنهاء إنجاز وتجهيز: لمشتلة المؤسسات ، إنهاء إنجاز دار الحرف ، تجهيز مركز التسهيل ،وكذا دراسة إنجاز و تجهيز دار للحرف بتسامرت.

النــــقل:تم اقتراح 13 عملية استثمارية بغلاف مالي 744.000.000  دج موزعة كما يلي :

- دراسة إنجاز04 محطات برية صنف" ب" ببرج الغدير، رأس الوادي، مجانة ومنصورة

- الترامواي( دراسة الجدوى) بمدينة برج بوعريريج- إنجاز08 مسالك لامتحان رخصة السياقة عبرالولاية  .

التــــجارة:تم اقتراح 05 عمليات بغلاف مالي70.000.000 دج موزعة كما يلي :إنهاء سوق الجملة للخضربرج بوعريريج ، إعادة الاعتبار لسوقين أسبوعيين بعين تاغروت والمهير، إعادة الاعتبار للسوق المغطى ببرج بوعريريج ، إعادة الاعتبار للمذبح البلدي رأس الواد .

الســــياحة:  تم اقتراح 07 عمليات بغلاف مالي 47.000.000 دج موزعة كما يلي :

دراسة وتجهيز لمنطقة التوسع السياحي بحمام البيبان ،مخطط مدير للتهيئة السياحية للولاية ، دراسة وتهيئة غابة جعافرة ، دراسة وتهيئة منبع حمام الماين ، دراسة وتهيئة غابة عين زادة ، تهيئة وتجهيز المسبح الروماني بالحمادية ، دراسة وتهيئة موقع سياحي مغلق ببليمور .

المخطط البلدي للتنمية: تم اقتراح 1673 عملية يمبلغ اجمالي 18.308.900.000 دج تهدف إلى تلبية حاجيات السكان من المشاريع الجوارية لقطاع الشباب ،التزود بمياه الشرب والتطهير وتهيئة وإعادة الإعتبار للطرق البلدية .

البرنامج المركزي:

* السكــــــن:

تم إقتراح تسجيل و إنجاز 17.000 وحدة سكنية لكل الأنماط  منها 5.000 سكن اجتماعي ،4.000 تساهمي و8.000 ريفي.

و ذلك من أجل تحسين نسبة شغل السكنات (Tol) و الإستجابة لمختلف الطلبات المسجلة في هذا الاطار.

*الطاقـــــــة:

- تم اقتراح في إطار برنامج الغاز: ربط 15103 مسكن بشبكة الغاز بطول 1274.4 كلم (التوزيع 1140 كلم +النقل 134.4 كام ) تمس 39 مركز بمبلغ: 4.954.000.000 دج )ذراع لبيض،زنونة ،الرمايل،الماين،تفرق،رأس العين وبسباسة خليل،أولادسيدي ابراهيم ،سلاطنة،بن  داود،حرازة،أولادأبراهم،،سدراتة،تقلعيت،وادصيادوالمشرع،عين لكحلة وخباثنة،القصور وتازروت،الزقر،ربيعة واغيل والحمرة المنصورة،الملز،فرافرية، عوينات،بوقبيص،اولادمهدي واولاد حنيش،الصرا،غفستان،بئرالكرمةوالحمامشة واولاد عمار،جباسة وعريقبات،عين التراب وأولاد سيدي عمار، ماجن عمران وبياتة،الشانيا83 قطعة،لعشاري ، تيغرمت لقلة،القرية الفلاحية الشفا،ولاد راشدي،بوطارة مجانة،أولاد بوحريز

- كما تم اقتراح في إطار برنامج الكهرباء: ربط 2842 مسكن بشبكة الكهرباء بطول 240 كلم تمس 111مركز بمبلغ: 720.000.000 دج

تطور المعطيات الإحصائية

| معطيات إحصائية | 1999 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| المساحة كلم 2 | 3920.42 | 3920.42 |
| الاراضي الصالحة للزراعة بالهكتار | 184371 | 187000 |
| المساحة الغابية بالهكتار | 75408 | 80799.8 |
| عدد الدوائر | 10 | 10 |
| عدد البلديات | 34 | 34 |
| التعداد العام للسكان | 575482 | 632211 |
| حضيرة السكن | 99275 | 131265 |
| عدد السكنات الهشة | 9719 | 12773 |
| شبكة الطرق الوطنية (كم) | 203 | 304 |
| شبكة الطرق الولائية (كم) | 266 | 215 |
| شبكة الطرق البلدية(كم) | 1631 | 1571 |
| عدد المدارس الإبتدائية | 441 | 475 |
| عدد المتوسطات | 83 | 119 |
| عدد الثانويات و المتاقن | 26 | 48 |
| عدد مراكز التكوين المهني | 09 | 10 |
| عدد معاهد المتخصصة في التكوين المهني | 00 | 02 |
| الطاقة البيداغوجية لمركز التكوين المهني | 3000 | 3306 |
| المراكز الثقافية | 0 | 07 |
| المكتبات | 11 | 24 |
| عدد المؤسسات الإستشفائية | 04 | 04 |
| عدد العيادات المتعددة الخدمات | 09 | 44 |
| عدد قاعات العلاج | 116 | 148 |

تطور مختلف المؤشرات الإقتصادية

| معطيات إحصائية | 1999 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| الكثافة السكانية (س/كم2) | 146.79 | 161.78 |
| نسبة الإعمار | 51.3 | 56.4 |
| نسبة شغل السكنات | 5.83 | 4.83 |
| نسبة الربط بمياه الشرب | 65 | 90 |
| نسبة الربط بشبكة التطهير | 60 | 89 |
| حصةالفرد اليومية من مياه الشرب | 75 لتر يومي | 138 |
| نسبة التغطية بالكهرباء | 97 | 97.33 |
| نسبة الربط بالغاز الطبيعي | 32.2 | 61.52 |
| نسبة التمدرس(06-15سنة) | 90 | 91.59 |
| مشاركة الإناث في الطور 1+2 | 46.1 | 47.27 |
| نسبة شغل الأقسام |  |  |
| في الطور الابتدائي | 40 | 25 |
| في الطور المتوسط | 38 | 41 |
| في الطور الثانوي | 39 | 27 |
| نسبة التغطية بالهاتف الثابت | 46/1000 | 95/1000 |
| عدد مكاتب البريد | 65 | 68 |
| نسبة عدد طبيب عام /ساكن | 2365/1 | 1990/1 |
| نسبة طبيب مختص/ساكن | 1/7623 | 3920/1 |
| عدد الأسرة/1000 نسمة | 1280/1 | 1000/1.2 |
| معدل البطالة | 32 | 11.90 |
| الملاعب المتعددة الرياضات stade OMS | 01 | 03 |
| قاعة متعددة الرياضات SALLE OMS | 02 | 05 |
| المنشأت الشبانية | 13 | 46 |
| الملاعب الرياضية الجوارية | 8 | 134 |
| ملاعب كرة القدم البلدية | 24 | 33 |

تطور المنتجات الرئيسية

| معطيات إحصائية | 1999 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| الإنتاج النباتي - الحبوب (ق) - الأعلاف - البقول | 540.000 193.030 132.822 | 641.000 124.392 155.697 |
| الأشجار | 23754 | 72863 |
| إنتاج حيواني - لحوم بيضاء (ق) - لحوم حمراء | 28844 21000 | 61597 53806 |
| إنتاج الحليب (ل) | 22.579.445 | 38.463.000 |
| البيض (وحدة) | 106.692.200 | 285.188.000 |
| العسل (كلغ) | 11020 | 43800 |
| الصوف (ق) | 2647 | 4454 |